lon

# Universidad Nacional de La Matanza

Cátedra de Proyecto Final

Año 2026

Proyecto:

“Mortuorium”

Número de Equipo: 112

Integrantes del Equipo de Proyecto:

| DNI | Nombre | E-Mail |
| --- | --- | --- |
| 44689133 | BOSCH MAXIMO AUGUSTO | mbosch@alumno.unlam.edu.ar |
| 38695645 | DI TOMMASO GIULIANO | gditommaso@alumno.unlam.edu.ar |
| 40015557 | RIOS CRISTIAN MARCELO | crrios@alumno.unlam.edu.ar |
| 43386520 | VALLEJOS FRANCO NICOLAS | franvallejos@alumno.unlam.edu.ar |

Profesores:

Jefe de Cátedra: Mg. Roberto Eribe

Profesor a cargo del curso: Ing. Mariano Bucher

Auxiliar a cargo del proyecto: Ing. Camila Mancusi, Ing. Ariel Molina

ÍNDICE

1. Resumen preliminar	2

1.1 Objetivos del proyecto	3

1.2 Breve descripción del proyecto	4

Límites	7

Incluido	7

No incluido	7

1.3 Beneficios al Negocio	7

1.4 Plan a Alto Nivel	8

1.5 Riesgos Identificados	8

2. Modelo de Negocio	9

2.1 Business Model Canvas	9

2.2 Explicación de los nueve módulos	9

2.3 Oferta - Cuadro de competidores	10

2.4 Oferta - Productos complementarios	10

2.5 Análisis económico-financiero	10

3. Definición de alcance	11

3.1 Visual story Mapping	12

3.2 Product Backlog	12

3.3 Criterios de aceptación	12

3.4 Criterios de completado.	13

4. Equipo e Interesados	14

4.1 Equipo de proyecto	14

4.2 Matriz de interesados	14

5. Release planning - Plan de versiones	15

5.1 Estimación Story Points	15

5.2 Plan de versiones	15

6. Plan de comunicaciones	16

6.1 Comunicaciones del proyecto	16

7. Experiencia de Usuario	16

7.1 Prototipo de navegación	17

7.2 Wireframes Mockups	17

8. Arquitectura de Software	17

8.1 Diagrama de Arquitectura	18

8.2 Frameworks / Componentes utilizados	18

8.3 Infraestructura tecnológica	18

8.4 Otros diagramas según corresponda	19

8.5 Estándar de codificación	19

9. Plan de pruebas	19

9.1 Diseño y ejecución de escenario de prueba	20

9.2 Seguimiento de fallas	20

10. Manual Instalación	20

11. Hoja de Ruta	21

Anexos I. Retrospectiva	23

Anexos II. Riesgos	24

Anexos III. Minuta de reunión	25

Anexos IV. Paper investigación	26

# 1. Resumen preliminar

1.0

<Bosch, Di Tommaso, Rios, Vallejos>

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-07 | 1.0 | Resumen preliminar inicial | Bosch, Di Tommaso, Rios, Vallejos |

## 1.1 Objetivos del proyecto

- Diseñar y desarrollar un videojuego de terror funcional y jugable para dispositivos móviles con soporte VR (cardboard), capaz de sostener sesiones de entre 5 y 10 minutos por noche, en el que el jugador deba gestionar recursos limitados, mantener su cordura, mantener el libro del ritual que salió mal y superar 6 noches de dificultad creciente, enfrentando entidades con comportamientos distintos y mecánicas propias.

- Reconocer y modelar el entorno del jugador para determinar los puntos de spawn mediante las capacidades de mapeo espacial del dispositivo móvil.

- Un sistema donde el libro del ritual es consumido por la oscuridad cada cierto tiempo y el jugador deba apuntar con la linterna sobre el mismo para salvarlo.

- Implementar un sistema de dificultad progresivo que escale la frecuencia de aparición de entidades, el consumo de batería y el deterioro de la cordura a medida que avanzan las noches.

- Desarrollar el comportamiento individual de cada entidad (Sorken, Arbmos y Veleth), garantizando que cada una presente un desafío diferenciado y reconocible para el jugador

- Diseñar un sistema de efectos visuales y sonoros (VHS, aberración cromática, distorsión de lente, lens flare) que refuerce la atmósfera y la sensación de tensión constante.

- Integrar un joystick externo vinculado por Bluetooth al dispositivo móvil, cuyo botón principal controla el encendido y apagado de la linterna como mecánica central de interacción.

## 1.2 Breve descripción del proyecto

Alcance:

Plataforma y Hardware

El juego se desarrolla para smartphones utilizados dentro de un soporte VR tipo cardboard o equivalente de bajo costo. La visualización es estereoscópica con seguimiento de orientación por giroscopio e IMU del dispositivo.

El joystick externo se conecta al teléfono vía Bluetooth y su función principal es el control de la linterna:

- Botón principal: encender / apagar la linterna

- Botón secundario (opcional): Confirmación de acciones

- La dirección de la linterna está dada por la orientación del celular en la visión del usuario.

Sistema de Noches y Progresión

- El juego comprende un total de 6 noches jugables, cada una más difícil que la anterior.

- Cada sesión de juego nocturna tiene una duración objetivo de entre 5 y 10 minutos.

- El progreso se guarda entre noches, permitiendo al jugador retomar la partida desde la noche en que se encuentre sin perder el avance.

- La dificultad escala en los siguientes parámetros por noche:

- Mayor frecuencia de aparición de entidades.

- Menor duración de la batería de la linterna.

- Mayor consumo de cordura por acción u omisión.

- Mayor frecuencia de aparición de oscuridad en el libro del ritual

Entorno del Juego — Escaneo del Espacio Físico

El juego se desarrolla en el entorno físico real del jugador. Antes de iniciar la primera noche, el sistema solicita al jugador que escanee su espacio mediante las capacidades de mapeo espacial del dispositivo móvil.

- El escaneo previo es obligatorio para poder iniciar el juego.

- A partir del mapa del espacio físico relevado, el sistema determina de forma dinámica los puntos de spawn de objetos (baterías).

- Todos los puntos de modelado, del entorno escaneado, tienen como referencia, del centro del eje, la imagen escaneada principal.

- Esto garantiza que cada partida se adapte al espacio real del jugador, generando una experiencia personalizada e irrepetible.

Sistema de Linterna y Baterías

- La linterna cuenta con una batería limitada que se agota con el uso continuo.

- El jugador debe localizar baterías de repuesto dispersas por el entorno.

- Las baterías respetan las siguientes reglas de reaparición:

- No vuelven a aparecer en el mismo punto dentro de un período de 1 minuto.

- El temporizador de reaparición se activa únicamente cuando el jugador se aleja del punto de spawn correspondiente.

- Si el jugador permanece cerca del punto, la batería no reaparece.

Sistema de Cordura

- La cordura regula las acciones disponibles para el jugador y su deterioro genera efectos progresivos.

- Causas de pérdida de cordura:

- Evento aparición de Arbmos: invoca a Arbmos como alucinación por cierto tiempo, que drena la cordura continuamente si no te quedas quieto.

- Al llegar la cordura a cero, la interfaz del jugador se distorsiona visualmente indicando el estado crítico. En este estado el jugador no muere de forma inmediata, pero si se desencadena nuevamente una acción que invocaría a Arbmos (como quedarse quieto), este aparece como amenaza letal y provoca la muerte.

- El nivel de cordura no se puede recuperar, como forma de penalizar al jugador por moverse en los eventos de aparición del Arbmos.

Sistema de oscuridad en el libro del ritual

- El libro del ritual es un objeto que debemos mantener a salvo para sobrevivir.

- Siempre se genera sobre la imagen escaneada principal.

- Cada cierto tiempo, aparecerá una oscuridad obligando al jugador a alumbrar el mismo para salvarlo. Si el jugador no salva el libro, aparecerá la entidad veleth para perseguirlo sin posibilidades de escapar.

- El libro de ritual, una vez perdido, no se puede recuperar.

Entidades
Las entidades son los enemigos principales del juego, los cuales el jugador debe evitar, ahuyentar o huir. Cuando una entidad se acerca a menos de un umbral de distancia del jugador, automáticamente este pierde (con una animación dependiendo del tipo de entidad).
El juego cuenta con tres entidades con comportamientos, apariencias y mecánicas diferenciadas:

Sorken — Entidad Principal

- Intenta ingresar a la casa a través de puntos de entrada específicos (ventanas, armarios, ductos).

- Emite ruidos característicos por cada punto de entrada desde el que intenta ingresar.

- El jugador debe localizar el ruido y alumbrar a Sorken con la linterna durante varios segundos para ahuyentarlo.

- Si el jugador demora demasiado, Sorken entra y atrapa al jugador.

- Características visuales y sonoras: movimiento quebrado y errático, ruido de huesos rotos al desplazarse, pasos cuyo volumen aumenta exponencialmente al acercarse.

- Si Sorken inicia el ataque a distancia considerable, al aproximarse al jugador se activa una secuencia especial: la linterna no puede encenderse, los pasos dejan de escucharse y la visibilidad se reduce casi a cero.

- Una vez que la entidad entra en la habitación, puede ser ahuyentada si es iluminada (sin cortes) usando el 70% de la batería, acción que hace que se desplace más lento, mientras esta persigue al jugador.

Arbmos — Entidad Secundaria (Sistema de Cordura)

- Solo aparece en noches avanzadas (noche 4 en adelante).

- Aparece como alucinación a cada jugador de forma aleatoria durante cierto tiempo, solo afecta al jugador que lo ve.

- Si aparece, drenara cierto porcentaje de cordura al jugador si este se mueve.

- Tener la linterna apagada aumenta su probabilidad de aparición.

- Se convierte en amenaza letal únicamente cuando la cordura ya está en cero y el jugador vuelve a desencadenar una acción que lo invoca.

- Apariencia: figura oscura y semitransparente, aura de humo negro, ojos blancos brillantes con iluminación real en el entorno.

- Su presencia genera una distorsión de lente localizada (pixelado, rayado o desenfoque) en el segmento de pantalla donde aparece.

- Secuencia cuando es invocado con cordura en cero:

- Arbmos aparece cerca del jugador y permanece inmóvil unos segundos antes de atacar.

- El aura de humo no se muestra en esta fase.

- Al aparecer, se produce una distorsión brusca y momentánea de cámara.

- Los efectos escalan gradualmente: distorsión de lente progresiva, ruido de estática en aumento, susurros, gritos y sonidos guturales en escalada.

- Al alcanzar la intensidad máxima: jumpscare en primer plano.

Veleth — Entidad de oscuridad del libro

- Se invoca únicamente como consecuencia al fallar en la misión de proteger el libro.

- Su convocación se produce mediante el sonido de alerta que se activa al desaparecer el libro.

- Una vez invocada, Veleth persigue activamente al jugador hasta atraparlo.

- Comportamiento y apariencia a definir durante el desarrollo.

Sistema de Efectos Visuales y Sonoros

- Efectos visuales confirmados: filtro de VHS o cámara antigua, aberración cromática.

- Efectos adicionales: distorsión de lente, lens flare, distorsión de caras de personas cercanas.

- Diseño de audio: ruido único y reconocible por cada punto de entrada de Sorken, sonido de alerta exclusivo del sistema del libro del ritual, banda sonora ambiental que sostiene la tensión del entorno.

Sistema Multijugador Local/Online (1 a 4 jugadores)

El juego soporta sesiones multijugador de entre 1 y 4 jugadores. Cada jugador utiliza su propio smartphone con visor VR y joystick Bluetooth. Los jugadores comparten una misma sesión de juego nocturna y deben colaborar para sobrevivir la noche.

Escalado de dificultad en multijugador:

La dificultad escala automáticamente según la cantidad de jugadores activos en sesión:

| Jugadores | Puntos de entrada de Sorken | Frecuencia de oscuridad en el libro | Consumo de cordura |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1–2 simultáneos | Base | Base |
| 2 | 2–3 simultáneos | +20% | Base |
| 3 | 3–4 simultáneos | +40% | +10% |
| 4 | 4–5 simultáneos | +60% | +20% |

## Límites

### Incluido

- El juego comprende 6 noches jugables, sin niveles adicionales en esta versión.

- Las entidades incluidas son Sorken, Arbmos y Veleth; no se contempla la adición de nuevas entidades en esta versión.

- El entorno del juego se limita a una única locación (la casa) con sus puntos de entrada definidos.

- El sistema de oscuridad que consume le libro del ritual.

- El prototipo inicial se desarrolla sin soporte de plataformas externas (sin integraciones con servicios de logros, leaderboards ni distribución en tiendas digitales en esta etapa).

- Los efectos visuales se implementan sobre el motor elegido sin dependencia de plugins externos no auditados.

- El audio se gestiona internamente; no se contempla integración con motores de audio adaptativos de terceros en la versión inicial.

### No incluido

- Localización a idiomas distintos del español en la versión inicial.

- Soporte para visores VR de gama alta (Quest, Pico) en esta versión

- Soporte para pisos desnivelados o con escalones. Se asume un piso plano horizontal.

## 1.3 Beneficios al Negocio

- Accesibilidad masiva: al desarrollar para smartphone con visor cardboard, el juego puede alcanzar a millones de usuarios sin requerir hardware especializado, ampliando el universo de jugadores potenciales.

- Viralidad orgánica por la experiencia cooperativa: Las reacciones grupales al jugar juntos generan contenido espontáneo para redes sociales, funcionando como canal de marketing orgánico.

- Mayor retención y rejugabilidad: la dimensión social del multijugador aumenta significativamente la retención respecto a una experiencia puramente individual. Los jugadores tienden a volver para completar noches con distintos compañeros.

- Base tecnológica reutilizable: los sistemas de entidades, cordura, linterna, libro de ritual y networking desarrollados son reutilizables y portables a futuros proyectos VR/XR móviles.

- Distribución simplificada: la distribución vía Google Play Store o APK directo es más accesible y menos restrictiva que canales de plataformas cerradas, acelerando el tiempo al mercado.

- Generación de datos de UX grupales en VR móvil: el proyecto permite relevar métricas reales de jugabilidad cooperativa, comunicación entre jugadores, fatiga visual y comportamiento de grupo en entornos inmersivos, datos de alto valor para iteraciones futuras.

## 1.4 Plan a Alto Nivel

Hito 1 - Prototipo de plataforma y controles - Fecha estimada: 2/7 Configuración del entorno de desarrollo, integración del joystick Bluetooth, funcionamiento básico del head tracking, renderizado estereoscópico. Escaneo y modelación del entorno del usuario. Validación en dispositivo físico.

Hito 2 - Prototipo jugable single player - Fecha estimada: 23/7 Mecánicas de linterna, baterías, cordura y Sorken funcionales. Sistema de sonido espacial integrado. Spawn procedural por zonas escaneadas. Desarrollo orientado a una arquitectura cliente-servidor para luego implementar un sistema multijugador.

Hito 3 - Integración multijugador - Fecha estimada: 20/8 Sistema de sesiones de 1 a 4 jugadores, sincronización de entidades, chat de voz, escalado dinámico de dificultad y mecánica de estabilización entre jugadores funcionales. Verificación de latencia y sincronización.

Hito 4 - Versión beta completa (6 noches) - Fecha estimada: 10/9 Sistema de oscuridad que consume el libro, Veleth y Arbmos con cordura individual por jugador, escalado de dificultad por noche y cantidad de jugadores, guardado de progreso por perfil integrados.

Hito 5 - Versión final - Fecha estimada: 1/10 Efectos visuales y sonoros refinados, equilibrio de dificultad validado en sesiones multijugador con testers, optimización de rendimiento para gama media y documento de diseño actualizado.

## 1.5 Riesgos Identificados

- Latencia de red en sesiones multijugador online: la sincronización en tiempo real de posiciones de entidades, estado de cordura y eventos de juego entre 2 a 4 dispositivos móviles es técnicamente exigente. Picos de latencia pueden desincronizar el estado del juego entre jugadores, generando situaciones injustas o confusas como que un jugador vea a Sorken en una posición diferente al resto.

  - Mitigacion: implementar un modelo de sincronización con tolerancia al lag (dead reckoning) que interpole las posiciones de las entidades localmente en cada dispositivo, reduciendo la dependencia de una conexión perfecta. Definir un umbral de latencia máxima aceptable durante las pruebas y ajustar la frecuencia de sincronización según el ancho de banda disponible.

- Latencia del joystick Bluetooth bajo carga de red simultánea: operar el joystick y la conexión de datos en simultáneo en el mismo dispositivo puede incrementar la latencia del input de la linterna, afectando la mecánica más crítica del juego.

  - Mitigacion: Realizar pruebas de latencia de input en condiciones de red activa desde etapas tempranas del desarrollo para detectar umbrales problemáticos. Ajustar periodos de reacción que debería tener el usuario para la utilización del joystick, para contemplar el posible retardo.

- Drift y re-localización del entorno según dispositivos: en algunos dispositivos, al localizar un objeto con realidad aumentada y ubicarlo en el entorno, para luego agitar el dispositivo o apuntar bruscamente a otra zona, la ubicación inicial en el espacio se puede perder. Al volver a localizar el objeto en su ubicación inicial con ayuda de alguna imagen escaneada principal, se vuelve a situar éste en el entorno. Este drift espacial se reduce mucho más en dispositivos con iOS que en Android.

  - Mitigación: Sugerir iOS como sistema operativo principal al usuario para conseguir la mejor experiencia, dejando Android como una posibilidad (no óptima). Requerir también, como parte de la jugabilidad, que cada cierto tiempo/actividades del gameplay se deba reapuntar a un QR localizado desde el inicio, el cual servirá como punto de referencia para ubicar el entorno. Esto se detalla en la sección de jugabilidad.

- Fatiga visual y motion sickness: el soporte VR móvil es más propenso a generar incomodidad que visores dedicados, especialmente si la cantidad de fotogramas por segundo cae por debajo de 60. En sesiones grupales esto puede hacer que algunos jugadores deban abandonar antes de completar la noche, afectando la experiencia del grupo.

Mitigacion: Optimizar el renderizado estereoscópico para mantenerlo en dispositivos de gama media. Incluir opciones de confort en el menú (reducción de campo visual, punto de referencia fijo en el HUD). Realizar sesiones de prueba con usuarios reales desde el primer prototipo para detectar y corregir fuentes de incomodidad antes de que se acumulen.

- Sobrecalentamiento del dispositivo: el renderizado estereoscópico continuo combinado con la conexión de red activa puede elevar la temperatura del dispositivo rápidamente, activando throttling térmico y provocando caídas de framerate que afectan la inmersión y pueden causar mareo.

  - Mitigacion: Diseñar las sesiones con la duración objetivo de 5 a 10 minutos precisamente para limitar la exposición térmica continua. Incluir advertencias al usuario si el dispositivo supera un umbral de temperatura durante la sesión.

- Coordinación de voz como factor externo no controlable: la efectividad de la comunicación entre jugadores depende en gran parte de la calidad del micrófono y auriculares de cada dispositivo. Una mala calidad de audio de voz en sesiones online puede eliminar la coordinación como herramienta, degradando la experiencia cooperativa a una individual desconectada.

  - Mitigacion: complementar el sistema de voz con un sistema de ping visual y sonoro que no dependa de la comunicación verbal: apuntar la linterna hacia un punto y presionar el botón secundario del joystick emite una señal visible y audible para todos los jugadores. Esto garantiza un canal de coordinación mínimo funcional independientemente de la calidad del audio de cada dispositivo.

# 2. Modelo de Negocio

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

## 2.1 Business Model Canvas

https://canva.link/fopvvj3wn079g6w

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

## 2.2 Explicación de los nueve módulos

2.2.1 Segmento de mercado

El producto apunta a cuatro segmentos principales. El primero y más amplio son gamers mobile de 14 a 30 años con interés en terror o experiencias VR que están dispuestos a explorar experiencias inmersivas de bajo costo.

El segundo son grupos de amigos que buscan entretenimiento en casa: el modo cooperativo hasta 4 jugadores convierte a Mortuorium en un producto de ocasión grupal para sumergirse en una experiencia de terror en tu propio ambiente.

El tercer segmento son los creadores de contenido y streamers en plataformas como TikTok, YouTube y Twitch: la reacción auténtica ante el terror en el espacio real del jugador genera contenido espontáneo de alta viralidad. Finalmente, los estudiantes universitarios son un segmento natural de adopción temprana, en el ecosistema de la UNLaM durante la fase de demostración académica.

2.2.2 Propuesta de valor

La propuesta central de Mortuorium es ofrecer una experiencia VR de terror accesible, eliminando la barrera económica del hardware especializado al funcionar sobre un dispositivo móvil de amplia gama dentro de un visor cardboard de bajo costo (menos de $30.000 pesos argentinos).

El diferencial competitivo clave es el uso de ARCore (para android, Arkit para Ios) para convertir el entorno físico real del jugador en el escenario del juego: cada partida es única porque los puntos de aparición de entidades y baterías se determinan dinámicamente según el espacio escaneado. Esto genera una sensación de vulnerabilidad que ningún escenario fijo puede replicar — el terror ocurre literalmente en la zona de confort que el jugador creía segura.

A esto se suman la dimensión cooperativa (hasta 4 jugadores en sesión compartida), la dificultad progresiva en 6 noches, y una mecánica de gestión de recursos (linterna, cordura) que mantiene la tensión durante toda la sesión.

2.2.3 Canales

Google Play Store es el canal principal de distribución: permite distribución masiva, descubrimiento orgánico y gestión de pagos. La descarga gratuita elimina la fricción de adquisición y maximiza el alcance inicial.

Las redes sociales (Instagram, TikTok, YouTube) funcionan como canal de marketing. Las reacciones grupales al jugar en un entorno real son intrínsecamente compartibles; el equipo publicará contenido propio y aprovechará el UGC (user-generated content) de los early adopters.

La Expo universitaria UNLAM actúa como canal de validación y demostración presencial, permitiendo capturar feedback directo de usuarios reales y generar visibilidad dentro del ecosistema académico.

2.2.4 Relaciones con los clientes

El modelo de relación es principalmente: el jugador descarga, instala y comienza a jugar sin intervención del equipo. La experiencia está diseñada para ser autoexplicativa mediante tutoriales y el briefing de noche previo a cada sesión.

La comunidad en redes sociales mantiene el vínculo, comunica actualizaciones y amplifica el contenido generado por usuarios. El canal de YouTube sirve para presentaciones más largas del producto, gameplays y tutoriales. Las demos presenciales en la expo universitaria crean un canal directo de feedback y generan un primer grupo de usuarios interesados.

Los canales de comentarios de Google Play y App store sirven como fuente para recibir feedback de los usuarios, además de nuestras redes sociales. El soporte y las actualizaciones las damos a través del feedback recibido.

2.2.5 Fuentes de ingresos

En la versión académica, el juego se distribuye gratuitamente como producto de demostración universitaria. No existe monetización en esta etapa.

De cara a una eventual versión comercial post-expo, se contemplan dos mecanismos. El primero es una compra única en Play Store para desbloquear el modo multijugador y las noches 4 a 6, manteniendo las primeras tres noches como experiencia gratuita que funciona como demo jugable. El segundo, de mayor potencial a largo plazo, es el licenciamiento del motor de escaneo de entorno y del sistema de entidades a estudios o proyectos terceros que quieran incorporar mecánicas de AR horror sin desarrollarlas desde cero.

2.2.6 Recursos clave

El recurso más importante es el equipo de cuatro desarrolladores con habilidades complementarias en desarrollo, diseño, arte, QA y documentación.

A nivel tecnológico, el stack (Unity, ARCore SDK) es completamente gratuito en su versión académica/personal. Los dispositivos de testing son necesarios para validar el rendimiento en distintas gamas de hardware. Los assets de audio y 3D se obtienen de repositorios libres (Freesound, Sketchfab, Unity Asset Store free tier) o se crean por el equipo.

Durante las pruebas de concepto, se observó que la estabilización de un punto en el espacio funcionaba mucho mejor en dispositivos con iOS, que, en Android, siendo un punto recomendable para avisar al jugador para tener una experiencia en óptimas condiciones, sin omitir sin embargo la jugabilidad para ninguno de los dos sistemas operativos.

2.2.7 Actividades clave

Las actividades centrales son el desarrollo del juego en Unity con soporte VR cardboard, la integración de ARCore para el escaneo espacial y la determinación dinámica de spawns, y la integración del joystick Bluetooth como periférico de control de la linterna.

El diseño y desarrollo de las tres entidades (Sorken, Arbmos y Veleth) con sus comportamientos diferenciados es la actividad de mayor complejidad técnica y creativa. A esto se suma el QA continuo en dispositivos reales (baja, media y alta gama) para reducir el motion sickness, y la optimización del renderizado estereoscópico para mantener la experiencia jugable en la mayoría de los dispositivos del mercado.

2.2.8 Socios clave - Proveedores

Google / ARCore es un socio tecnológico clave: el SDK de mapeo espacial es la base de la mecánica diferencial del juego (escaneo del entorno real). Su disponibilidad gratuita y su mantenimiento activo son condiciones necesarias para el proyecto. Unity Software Inc. provee el motor de desarrollo bajo licencia personal gratuita (mientras el retorno no supere los USD 100000), eliminando uno de los principales costos de un proyecto de videojuego. Si el mismo logra superar este monto, se puede abonar la licencia con lo ganado.

Google Play y App Store de Apple también se consideran socios clave: Son los distribuidores que expondrán el juego en sus servicios para ser descargado. Es fundamental para tener alcance a los dispositivos móviles, ya que los usuarios solo confían en la descarga de aplicaciones a través de estos servicios.

2.2.9 Estructura de costos

El costo dominante es el del equipo: las horas de desarrollo, diseño, testing y documentación que los cuatro integrantes dedican al proyecto a lo largo del cuatrimestre. Aunque no representa un egreso monetario directo, es el insumo más valioso y define el valor del producto.

Los costos monetarios reales son bajos: las licencias de software son gratuitas (Unity Personal, ARCore). Los costos concretos incluyen los dispositivos de prueba adicionales si algún integrante no dispone de un teléfono compatible, el hosting del servidor multijugador (free tier en fase académica), y los joysticks Bluetooth y visores cardboard necesarios para las demos presenciales en la expo universitaria.

Además, podemos agregar los costos de publicar la aplicación por las plataformas de Google Play (pago único) y App Store (pago anual). Además de la comisión que tiene por las ventas, que rondan entre el 15% y 30% (en el Excel del análisis económico financiero, ya está contemplado este descuento en el apartado donde se exponen los ingresos por ventas).

También pretendemos tener una etapa de marketing donde los costos están desarrollados en el Excel de análisis económico financiero.

## 2.3 Oferta - Cuadro de competidores

| Nombre del producto |  |  | Sitio Web | Fortalezas | Debilidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phasmophobia | kinetic-games.co.uk | - Co-op terror hasta 4 jugadores - Gran comunidad activa - Mecánica de investigación innovadora | - Requiere PC + VR (alto costo). - No es mobile y no usa entorno real del jugador |  |  |
| Five Nights at Freddy's (FNAF) | steelwoolstudios.com | - IP icónica con gran reconocimiento Mecánica de "sobrevivir noches" referente del género. - Versión mobile disponible | - Sin modo co-op - Sin VR mobile ni ARCore - Escenario estático, sin personalización |  |  |
| Dreadhalls | dreadhallsgame.com | - VR nativo con atmósfera sólida. - Compatible con visores cardboard. - Buena optimización mobile. | - Solo jugador, sin co-op - Sin mapeo del entorno real - Experiencia estática, sin mecánicas de gestión |  |  |

## 2.4 Oferta - Productos complementarios

| Nombre del producto |  |  | Sitio Web | Fortalezas | Debilidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auriculares JBL Tune 770NC | Jbl.com.ar | - Potencia el audio espacial del juego - Aísla al jugador del entorno exterior con cancelación de ruido - Amplifica la inmersión y el susto | - Pueden agregar latencia de audio por Bluetooth |  |  |
| Anteojos Vr Box LH3000 | Mercado Libre | - Comodidad para portar el dispositivo móvil. - Inmersión al tener el dispositivo sobre tu visión | - Visibilidad del ambiente reducida |  |  |
| Joystick Bluetooth | Mercado Libre | - Agregar funcionalidades - Comodidad para interactuar | - Usa pilas |  |  |

## 2.5 Análisis económico-financiero

Indicar TIR , VAN del proyecto; que inversión se necesita para desarrollar el proyecto y en cuanto tiempo se recupera la inversión

Análisis Económico Financiero.xlsx|

<Ver planilla de cálculo Análisis económico financiero>

# 3. Definición de alcance

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

## 3.1 Visual story Mapping

## 3.2 Product Backlog

## Plataforma y hardware

| ID Historia de usuario | Como | Quiero | Para | Prioridad | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jugador | usar el juego con mi smartphone Android o iOS dentro de un visor cardboard | tener una experiencia VR inmersiva sin hardware costoso | Alta | Por hacer |
|  | jugador | conectar un joystick vía Bluetooth al dispositivo | controlar la linterna sin tocar la pantalla durante la sesión | Alta | Por hacer |
|  | jugador | que la dirección de la linterna siga la orientación de mi cabeza | explorar el entorno de forma natural mirando hacia donde apunto | Alta | Por hacer |
|  | jugador | que el juego detecte si mi dispositivo es compatible con ARCore | saber de antemano si puedo jugar | Alta | Por hacer |
|  | jugador | ser informado de la versión óptima del dispositivo para jugar | saber de antemano cómo será la jugabilidad según el dispositivo elegido | Baja | Por hacer |

Escaneo de espacio físico

| ID Historia de usuario | Como | Quiero | Para | Prioridad | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jugador | escanear con la cámara una imagen principal que sirva como punto de referencia | Que el juego dimensione el tamaño de la habitación en donde está el jugador y pueda determinar puntos de spawn | Alta | Por hacer |
|  | jugador | que el escaneo de la imagen principal con la cámara sea obligatorio antes de empezar | Reducir lo más posible la cantidad de errores de posicionamiento | Alta | Por hacer |
|  | jugador | que el escaneo de la imagen principal, con fines de recalibración, sea opcional durante el juego | refrescar y readaptar las dimensiones de la habitación | Alta | Por hacer |
|  | jugador | que el mapa escaneado persista entre noches | no tener que repetir el escaneo en cada sesión | Media | Por hacer |

Sistema de linterna y batería

| ID Historia de usuario | Como | Quiero | Para | Prioridad | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jugador | que la linterna consuma batería con el uso continuo | tener que gestionar el recurso de forma estratégica | Alta | Por hacer |
|  | jugador | Tener una barra en la pantalla, en una posición y diseño que no interfiera con la inmersión, que indique el estado de la batería de la linterna | Poder identificar cuanta batería tengo y tomar decisiones en base a ello | Alta | Por hacer |
|  | Jugador | que la linterna empiece a titilar cuando tenga poca batería y la luz sea más tenue | Alarmarme si me estoy quedando sin batería y dando aviso a la amenaza inminente |  |  |
|  | jugador | que se generen baterías de repuesto dispersas en el entorno | Poder buscarlas y tener la posibilidad de agarrarlas | Alta | Por hacer |
|  | Jugador | Dada la distancia, la posición de la cámara y a ausencia de obstáculos, poder agarrar las baterías con un botón del joystick. | poder recargar la linterna y continuar la noche | Alta | Por hacer |
|  | jugador | que las baterías no reaparezcan en el mismo punto en menos de 1 minuto | que el juego no se vuelva trivial acampando en un spawn | Media | Por hacer |
|  | jugador | que el temporizador de reaparición se active solo al alejarme del punto | que la mecánica de respawn tenga coherencia espacial | Media | Por hacer |

Entidad Sorken

| ID Historia de usuario | Como | Quiero | Para | Prioridad | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jugador | escuchar ruidos distintos por cada punto de entrada, y que estos tengan un ruido único y reconocible | identificar desde dónde intenta ingresar Sorken sin verlo directamente | Alta | Por hacer |
|  | jugador | poder ahuyentar a Sorken iluminándolo más de 3 segundos con la linterna | tener una mecánica activa de defensa contra la entidad principal | Alta | Por hacer |
|  | jugador | que si tardo más de 5 segundos en iluminar a Sorken, a una distancia menor a 3 metros cuando este esté intentando ingresar al entorno, éste ingrese | Generar el desafío y la urgencia de estar atento a los intentos de ingreso del Sorken y tener una penalización si este ingresa sin que lo detenga satisfactoriamente | Alta | Por hacer |
|  | jugador | Que al acercarme o apuntar al punto donde está intentando ingresar el Sorken, la linterna titile y se escuche ruidos | Tener feedback de que identificamos correctamente el punto donde se encuentra y agregar tensión a la atmósfera. | Media | Por hacer |
|  | jugador | Que cuando el sorken ingrese, me persiga por todo el entorno y para ahuyentarlo, tenga que apuntar con la linterna por 5 segundas | Dar una segunda oportunidad de escapar del sorken | Alta | Por hacer |
|  | jugador | Que cuando el sorken ingrese al entorno, si este me atrapa, me salte una pantalla de muerte | Para tener una penalización si esta entidad entra en el entorno y me atrapa | Alta | Por hacer |

Sistema de cordura

| ID Historia de usuario | Como | Quiero | Para | Prioridad | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jugador | Tener una barra en la pantalla, en una posición y diseño que no interfiera con la inmersión, que indique el estado de mi cordura | Poder identificar cuanta cordura tengo y tomar decisiones en base a ello | Alta | Por hacer |
|  | jugador | que mi cordura disminuya si la linterna está apagada más de 5 segundos | sentir presión constante en la gestión de la batería | Alta | Por hacer |
|  | jugador | que al llegar a cordura cero la interfaz se distorsione visualmente | tener retroalimentación clara del estado crítico antes de las consecuencias de la misma. | Alta | Por hacer |
|  | jugador | que la cordura no se pueda recuperar | que cada mala decisión sea permanente y aumente la tensión | Media | Por hacer |

Entidad Arbmos

| ID Historia de usuario | Como | Quiero | Para | Prioridad | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jugador | que quedarme estático, más de 5 segundos, invoque a Arbmos | que la inacción tenga consecuencias directas y visibles | Alta | Por hacer |
|  | jugador | que Arbmos sea letal solo si mi cordura ya está en cero | que haya una escalada de consecuencias clara y predecible | Alta | Por hacer |
|  | jugador | que la aparición de Arbmos distorsione la lente en su zona de pantalla | tener una señal visual diferenciada de otras entidades | Media | Por hacer |
|  | jugador | escuchar efectos de audio escalables (susurros y gritos) al llegar a cordura cero | que el jumpscare final esté precedido de tensión creciente y reconocible | Media | Por hacer |

Entidad Veleth y libro del ritual

| ID Historia de usuario | Como | Quiero | Para | Prioridad | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jugador | que aparezcan un libro de ritual sobre el código QR colocado (o sobre una superficie en la imagen principal) de forma horizontal | Poder identificarlo y saber su posición dentro del juego | Alta | Por hacer |
|  | jugador | Que cada cierto tiempo aleatorio entre 30 y 50 segundos, aparezca una oscuridad que intente consumir el libro | Poder identificar que el libro está en peligro y debo defenderlo | Alta | Por hacer |
|  | jugador | Que cuando apunte con la linterna al libro del ritual, mientras este está siendo consumido por la oscuridad, esta se disipe a los 4 segundos de estar en contacto con la luz de la linterna | Poder tener una mecánica en la que puedo proteger el libro de la oscuridad | Alta | Por hacer |
|  | jugador | Que, si no defiendo exitosamente el libro en un intervalo de 10 segundos, este sea consumido y pierda el libro | Para identificar que falle defendiendo el libro del ritual y lo perdí | Alta | Por hacer |
|  | jugador | que, al perder el libro del ritual, se active un sonido que invoca a Veleth | que fallar tenga consecuencias inmediatas y narrativamente coherentes | Alta | Por hacer |
|  | jugador | que Veleth me persiga activamente hasta atraparme una vez convocada | que proteger el libro de ritual sea prioritario y no algo ignorable | Alta | Por hacer |

Noches, dificultad y progresión

| ID Historia de usuario | Como | Quiero | Para | Prioridad | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jugador | jugar 6 noches con dificultad creciente | tener una curva de aprendizaje progresiva y rejugabilidad | Alta | Por hacer |
|  | Jugador | Que, al empezar una noche, este me avise que entidades van a estar presente | Saber a que riesgos me expongo y como defenderme | Baja | Por hacer |
|  | Jugador | Que haya un reloj en la pantalla, con un diseño que no afecte la inmersión, que indique el avance del tiempo | Saber cuánto tiempo llevo y cuanto falta para que termine la noche | Media | Por hacer |
|  | jugador | que el progreso se guarde de forma local (si es multijugador, el host guarda el progreso) entre noches | poder retomar la partida sin perder el avance | Alta | Por hacer |
|  | jugador | que la frecuencia del Sorken, la aparición de la oscuridad en el libro, el consumo de batería y la cordura escalen cada noche | que cada sesión sea más difícil que la anterior | Alta | Por hacer |
|  | jugador | que la duración objetivo de cada noche sea de 5 a 10 minutos, indicando el fin de la partida (el objetivo es sobrevivir) | poder jugar en sesiones cortas sin comprometer la experiencia | Media | Por hacer |

Multijugador y escalado

| ID Historia de usuario | Como | Quiero | Para | Prioridad | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jugador | crear o unirme a una sesión de 1 a 4 jugadores | vivir la experiencia de forma cooperativa con amigos | Alta | Por hacer |
|  | Jugador | Poder crear una sala de espera que se exponga en la LAN | Que otros jugadores puedan ingresar a la sesión | Alta | Por hacer |
|  | Jugador | Poder ver que salas de espera están abiertas en la LAN | Poder ingresar a la sesión de otro jugador | Alta | Por hacer |
|  | Jugador | Que, si un jugador abandona la sesión, la misma persista en el mismo estado | Poder continuar jugando sin necesidad de reiniciar la noche si un jugador se va | Alta | Por hacer |
|  | jugador | que la dificultad escale automáticamente según la cantidad de jugadores (frecuencia del Sorken y el tiempo de alumbrado para que se retire, el consumo de batería y la cordura escalen) | que la experiencia no se vuelva trivial al jugar en grupo | Media | Por hacer |
|  | Jugador | Tener un chat de voz en la sesión | Poder comunicarme con mis compañeros, debido al uso de auriculares y a los sonidos, pueden no escucharse claro sin el mismo | Media | Por hacer |
|  | jugador | hacer ping a un punto usando la linterna y el botón secundario | coordinarme con el equipo incluso si el audio de voz falla | Baja | Por hacer |

Infraestructura técnica

| ID Historia de usuario | Como | Quiero | Para | Prioridad | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | desarrollador | implementar la lógica del juego con arquitectura cliente-servidor | poder agregar el modo multijugador en el Hito 3 sin refactoring mayor | Alta | Por hacer |
|  | Jugador | Poder configurar distintas opciones como: brillo, aberración, sonido, reducir efectos, motion sickness | Poder adaptar el juego a mi confort | Baja | Por hacer |

Efectos visuales y sonoros

| ID Historia de usuario | Como | Quiero | Para | Prioridad | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jugador | ver un filtro de VHS o cámara antigua sobre toda la imagen | que la atmósfera visual refuerce la sensación de tensión constante | Media | Por hacer |
|  | jugador | ver aberración cromática y distorsión de lente en momentos de tensión | Para dificultar mi visión y generarme tensión al no tener la pantalla clara | Media | Por hacer |
|  | jugador | que la banda sonora ambiental este acorde a cada evento o nivel de peligro | no depender solo de los efectos puntuales y generar una mejor inmersión y tensión en cada evento | Media | Por hacer |

## 3.3 Criterios de aceptación

## Historia de Usuario: US-1.1

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El usuario acaba de descargar e instalar el juego | Inicie el juego por primera vez | El juego debe verificar que la versión del dispositivo NO sea inferior a las siguientes: - Android: 14 - iOS: 17 Esto para garantizar una jugabilidad óptima. Cualquier otro sistema operativo o versión inferior no es aceptado y debe mostrarse un popup con el mensaje “Lo sentimos, la versión de su dispositivo no es compatible con el juego.” |
| 2 | El chequeo de la versión resultó exitoso y posee |  | El juego debe sincronizar y refrescar su mapa virtual, readaptando las paredes a su nueva ubicación y corrigiendo desvíos de más de 50cm. La tasa de refresco no puede ser mayor a 30 segundos, es decir, si se escaneó el código QR una vez, no se volverá a habilitar la sincronización espacial hasta por lo menos 30 segundos para evitar procesamiento innecesario. |

## Historia de Usuario: US-1.2

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El joystick Bluetooth está vinculado al dispositivo | Inicie el juego | debe detectar automáticamente el joystick y habilitar sus controles. |
| 2 | El joystick se desconecta durante la partida | El jugador intenta utilizar sus controles | El juego debe pausar la partida e informar la desconexión, y permitir reconectarlo sin cerrar la aplicación, reanudando la partida. |

## Historia de Usuario: US-1.3

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El jugador se encuentra dentro de una partida | Gira la cabeza en cualquier dirección | La linterna debe orientar su haz de luz siguiendo la rotación de la cámara con una latencia imperceptible para el jugador. |

## Historia de Usuario: US-1.4

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El jugador se encuentra dentro de una partida | Gira la cabeza en cualquier dirección | La linterna debe orientar su haz de luz siguiendo la rotación de la cámara con una latencia menor a 100 ms. |

Historia de Usuario: US-2.1

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El inicio del juego, sin haber escaneado un código QR | Escanee un código QR con la cámara del dispositivo, al inicio de la noche | Quiero que el juego reconozca el ambiente y las paredes, pudiendo formar un mapa virtual del tamaño en donde se encuentra el jugador, para poder ubicar correctamente los puntos de spawn, ubicando cada pared con una desviación no mayor a 50cm de las paredes reales. |
| 2 | Un juego iniciado, en el medio de cualquier noche | La cámara del jugador vuelva a reconocer el código QR de punto de referencia | El juego debe sincronizar y refrescar su mapa virtual, readaptando las paredes a su nueva ubicación y corrigiendo desvíos de más de 50cm. La tasa de refresco no puede ser mayor a 30 segundos, es decir, si se escaneó el código QR una vez, no se volverá a habilitar la sincronización espacial hasta por lo menos 30 segundos para evitar procesamiento innecesario. |

## Historia de Usuario: US-2.2

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que el jugador aún no escaneó la imagen principal de referencia | Intenta comenzar una partida | El juego no debe permitir iniciar la noche y debe solicitar el escaneo del código QR o una imagen principal de referencia. |
| 2 | El escaneo finaliza correctamente | El jugador presiona "Comenzar" | El juego debe habilitar inmediatamente el inicio de la partida y guardar el modelo del entorno de forma local. |

## Historia de Usuario: US-2.3

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El jugador se encuentra en una partida | Vuelve a escanear la imagen principal de referencia | El juego debe recalibrar el mapa virtual sin reiniciar la partida. |

## Historia de Usuario: US-2.4

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El jugador finaliza una noche | Quiera jugar la siguiente noche | El juego debe mostrar los guardados locales de modelos de entorno y permitir reutilizarlos. |

## Historia de Usuario: US-3.1

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El jugador tiene la linterna encendida | Transcurre el tiempo | La batería debe disminuir de forma continua hasta agotarse. |
| 2 | La batería llega al 0% | El jugador intenta utilizar la linterna | La linterna debe apagarse automáticamente y no podrá volver a encenderse hasta recargar una batería. |

## Historia de Usuario: US-3.3

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La batería desciende por debajo del 20% | El jugador continúa utilizando la linterna | La luz debe comenzar a titilar de forma intermitente. Además, la intensidad de la luz debe reducirse progresivamente hasta agotarse completamente. |

## Historia de Usuario: US-3.4

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Existe al menos un punto de aparición disponible | Pasan 30 segundos entre generación de baterías | Debe aparecer una batería en un punto aleatorio válido del entorno escaneado. |
| 2 | Una batería ya se encuentra disponible en un punto | El sistema intenta generar otra batería | No deberá generarse una segunda batería sobre el mismo punto mientras la anterior permanezca disponible. |

## Historia de Usuario: US-3.5

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El jugador apunta a una batería sin obstáculos entre ambos a una distancia menor a medio metro. | Presiona el botón de interacción del joystick | La batería debe ser recogida y utilizada para recargar la linterna. |

## Historia de Usuario: US-3.6

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que existen 3 baterías generadas en el entorno que aún no fueron recogidas | Se intenta generar otro batería pasado 30 segundas desde la última vez que se intentó generar | No se generará la batería |

## Historia de Usuario: US-3.7

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que el jugador se encuentra en un radio de 1 metro del punto de aparición de una batería | Se intenta generar una batería en ese mismo punto de aparición | No se generará la batería |

## Historia de Usuario: US-4.2

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sorken está intentando ingresar al entorno | El jugador ilumina a Sorken durante al menos 3 segundos continuos | Sorken debe retirarse y finalizar el intento de ingreso |
| 2 | El jugador deja de iluminar a Sorken antes de completar los 3 segundos | El haz de luz deja de apuntarlo | El contador de tiempo se mantiene y el jugador deberá volver a iluminarlo durante el tiempo restante. |

## Historia de Usuario: US-4.3

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sorken está intentando ingresar a una distancia menor o igual a 3 metros | Transcurren más de 5 segundos sin que el jugador logre ahuyentarlo | Sorken debe ingresar al entorno. |

## Historia de Usuario: US-4.5

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que el usuario no pudo evitar que el sorken ingrese al entorno | Este ya está en el entorno | El Sorken perseguirá al usuario por el entorno, rodeando obstáculos, a una velocidad de 0.5m / s |
| 2 | El sorken este dentro del entorno | El usuario apunte con la linterna en dirección al sorken a una distancia menor a 3 metros por más de 5 segundos | El Sorken debe retirarse del entorno y vuelve a permitir que intente ingresar |
| 3 | El jugador deja de iluminar a Sorken, una vez dentro del entorno, antes de completar los 5 segundos | El haz de luz deja de apuntarlo | El contador de tiempo se mantiene y el jugador deberá volver a iluminarlo durante el tiempo restante. |

## Historia de Usuario: US-4.6

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El Sorken está dentro del entorno persiguiendo al usuario | Este esté a menos de medio metro del usuario | El Sorken habrá alcanzado al usuario, y a este se le generará una ventana indicando que murió |

## Historia de Usuario: US-5.2

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La linterna permanece apagada durante más de 3 segundos | Continúa transcurriendo la partida | Según la configuración de la partida, se le debe restar cierto porcentaje de cordura por cada 3 segundos más que este con la linterna apagada |

## Historia de Usuario: US-5.4

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El jugador pierde cordura por cualquier evento del juego que te la quite | Finaliza el evento | El valor de cordura debe disminuir y no podrá aumentar nuevamente durante esa partida. |
| 2 | El usuario avanza de noche | Comienza una nueva noche | El valor de cordura se reinicia a 100% |

## Historia de Usuario: US-6.1

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El jugador se encuentra en una partida activa y permanece inmóvil | Transcurren más de 5 segundos sin que cambie su posición | Arbmos debe ser invocado y aparecer en el entorno del jugador. |
| 2 | El contador de inactividad todavía no alcanzó los 5 segundos | El jugador vuelve a desplazarse | El contador debe reiniciarse y Arbmos no debe ser invocado por ese período de inactividad. |

## Historia de Usuario: US-6.2

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbmos alcanza al jugador y su cordura es mayor que 0 | Se resuelve el contacto con la entidad | Arbmos no debe provocar la muerte del jugador. |
| 2 | Arbmos alcanza al jugador y su cordura es igual a 0 | Se resuelve el contacto con la entidad | El jugador debe morir, la noche debe finalizar y se debe mostrar la pantalla de muerte. |

## Historia de Usuario: US-6.3

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbmos aparece dentro del campo visual del jugador | La entidad ocupa una zona de la pantalla | La lente debe distorsionarse en la zona correspondiente a la aparición de Arbmos, diferenciándola del resto de la imagen. |
| 2 | La distorsión asociada a Arbmos se encuentra activa | Arbmos desaparece o deja de estar en el campo visual | La distorsión localizada debe retirarse y la imagen debe volver a su estado anterior. |

## Historia de Usuario: US-6.4

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La cordura del jugador desciende hasta 0 | El jugador continúa con vida dentro de la partida | Deben activarse susurros y gritos cuya intensidad aumente para anticipar el estado crítico y el posible “susto” de Arbmos. |
| 2 | La cordura del jugador es mayor que 0 | No existe otro evento que requiera esos efectos | Los susurros y gritos propios del estado de cordura cero no deben reproducirse. |

## Historia de Usuario: US-7.1

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Existe un código QR válido (o superficie en la imagen principal) colocado horizontalmente dentro del entorno escaneado | Comienza la noche y el sistema reconoce el código (o la superficie) | El libro del ritual debe aparecer anclado sobre el código QR (o la superficie) y conservar su posición respecto del entorno. |
| 2 | No se reconoció un código QR (o superficie en la imagen principal) válido colocado horizontalmente | El sistema intenta crear el libro del ritual | El libro no debe aparecer en una posición arbitraria del entorno. |

## Historia de Usuario: US-7.2

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El libro del ritual está activo y no existe un ataque de oscuridad en curso | Transcurre un intervalo aleatorio de entre 30 y 50 segundos | Debe aparecer una oscuridad que comience a consumir el libro. |
| 2 | Un ataque de oscuridad finalizó | El sistema programa el siguiente ataque | Debe establecerse un nuevo intervalo aleatorio de entre 30 y 50 segundos antes de la próxima aparición. |

## Historia de Usuario: US-7.3

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La oscuridad está consumiendo el libro del ritual | El jugador ilumina el libro de forma continua durante 4 segundos | La oscuridad debe disiparse y el libro debe permanecer disponible. |
| 2 | La oscuridad está consumiendo el libro y aún no transcurrieron 4 segundos continuos de iluminación | El haz de la linterna deja de apuntar al libro | La oscuridad no debe disiparse hasta que se completen 4 segundos continuos de iluminación. |

## Historia de Usuario: US-7.4

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La oscuridad comienza a consumir el libro del ritual | Transcurren 10 segundos sin que el jugador lo defienda exitosamente | El libro debe ser consumido y dejar de estar disponible en la partida. |
| 2 | La oscuridad intenta consumir el libro | El jugador la disipa antes de que finalicen los 10 segundos | El libro no debe perderse y el intento de consumo debe finalizar. |

## Historia de Usuario: US-7.5

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El libro del ritual fue consumido por la oscuridad | Se confirma la pérdida del libro | Debe reproducirse inmediatamente el sonido de invocación y Veleth debe ser convocada. |
| 2 | El jugador defendió el libro exitosamente | Finaliza el intento de consumo | El sonido de invocación de Veleth no debe reproducirse y la entidad no debe ser convocada por ese intento. |

## Historia de Usuario: US-7.6

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veleth fue convocada y el jugador continúa con vida | La entidad se encuentra dentro del entorno | Veleth debe perseguir activamente al jugador y adaptar su recorrido a sus desplazamientos hasta alcanzarlo. |
| 2 | Veleth está persiguiendo al jugador | La entidad lo alcanza | El jugador debe morir, la noche debe finalizar y se debe mostrar la pantalla de muerte. |

## Historia de Usuario: US-8.1

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El jugador inicia una campaña nueva | Completa exitosamente una noche | Debe desbloquearse la noche siguiente hasta alcanzar un total de 6 noches. |
| 2 | El jugador completa exitosamente la sexta noche | Se registra el resultado de la partida | La campaña debe quedar marcada como completada y no debe generarse una séptima noche. |

## Historia de Usuario: US-8.2

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El jugador está por comenzar una noche | Se carga la configuración de esa noche | El juego debe informar qué entidades estarán presentes antes de iniciar la experiencia. |
| 2 | La información de entidades se encuentra visible | El jugador confirma que desea continuar | La noche debe comenzar con las entidades previamente informadas. |

## Historia de Usuario: US-8.3

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Una noche se encuentra en curso | Transcurre el tiempo de la partida | Debe mostrarse un reloj actualizado que permita conocer el avance y el tiempo restante sin impedir la visualización del entorno. |
| 2 | El reloj alcanza la duración configurada para la noche | El jugador continúa con vida | La noche debe finalizar como superada y el reloj debe dejar de avanzar. |

## Historia de Usuario: US-8.4

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El jugador completa una noche en modo individual | Se registra el resultado | El progreso y la siguiente noche desbloqueada deben guardarse localmente. |
| 2 | Una partida multijugador-completa una noche | Se registra el resultado | El dispositivo anfitrión debe guardar el progreso y permitir recuperarlo en una sesión posterior. |

## Historia de Usuario: US-8.5

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El jugador avanza de una noche a la siguiente | Se carga la nueva configuración de dificultad | La frecuencia de Sorken, la aparición de oscuridad, el consumo de batería y la pérdida de cordura deben escalar según la noche alcanzada. |
| 2 | Una noche se inicia con su configuración de dificultad | Se consultan los parámetros de la noche anterior | Ninguno de los parámetros definidos para aumentar la dificultad debe ser más favorable que en la noche anterior. |

## Historia de Usuario: US-8.6

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se configura una noche | El sistema establece su duración objetivo | La duración configurada debe encontrarse entre 5 y 10 minutos. |
| 2 | La noche alcanza su duración configurada y el jugador sigue con vida | Finaliza el temporizador | El juego debe indicar que el jugador sobrevivió y completar la noche. |

## Historia de Usuario: US-9.1

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El jugador se encuentra en el menú multijugador | Crea una sesión o se une a una sesión disponible | El juego debe permitir iniciar o integrar una partida con un total de entre 1 y 4 jugadores. |
| 2 | Una sesión ya cuenta con 4 jugadores | Un quinto jugador intenta unirse | El ingreso debe rechazarse y la sesión debe conservar un máximo de 4 participantes. |

## Historia de Usuario: US-9.2

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El dispositivo está conectado a una red LAN | El jugador crea una sala de espera | La sala debe quedar activa y publicarse en la LAN para que otros jugadores puedan descubrirla. |
| 2 | Una sala de espera publicada comienza la partida o se cierra | Otro jugador actualiza la búsqueda en la LAN | La sala ya no debe mostrarse como disponible para nuevos ingresos. |

## Historia de Usuario: US-9.3

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Existen salas de espera abiertas en la misma LAN | El jugador solicita buscar partidas | El juego debe listar las salas disponibles y permitir seleccionar una de ellas. |
| 2 | El jugador selecciona una sala abierta con cupo | Confirma el ingreso | Debe incorporarse a la sala elegida y aparecer en su lista de participantes. |

## Historia de Usuario: US-9.4

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Una sesión multijugador se encuentra en curso | Uno de los jugadores abandona la sesión | La partida debe continuar para los participantes restantes sin reiniciar la noche ni perder el estado alcanzado. |
| 2 | Un jugador abandonó una sesión en curso | El servidor actualiza la lista de participantes | Las entidades, recursos, temporizador y progreso de la noche deben conservar el estado previo a la salida. |

## Historia de Usuario: US-9.5

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se crea una sesión multijugador | Queda definida la cantidad de participantes | La frecuencia y el tiempo de defensa ante Sorken, el consumo de batería, la pérdida de cordura y los demás parámetros previstos deben ajustarse según la matriz de escalado del proyecto. |
| 2 | La cantidad de jugadores cambia entre noches | El servidor recalcula la dificultad | Los parámetros escalables deben corresponder a la nueva cantidad de jugadores sin reiniciar la partida. |

## Historia de Usuario: US-9.6

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dos o más jugadores comparten una sesión y concedieron permiso de micrófono | Uno de ellos habla mediante el chat de voz | Los demás participantes deben recibir su audio dentro de la misma sesión. |
| 2 | Un jugador silencia su micrófono o no concede el permiso correspondiente | Continúa participando de la sesión | La partida debe seguir funcionando y su audio no debe transmitirse a los demás jugadores. |

## Historia de Usuario: US-9.7

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El jugador apunta con la linterna a un punto válido del entorno | Presiona el botón secundario del joystick | Debe generarse un ping visible en ese punto para todos los integrantes de la sesión. |
| 2 | El ping fue generado | Los demás jugadores observan el entorno compartido | El indicador debe conservar la misma posición espacial para todos, aunque el chat de voz no esté disponible. |

## Historia de Usuario: US-10.1

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Un cliente realiza una acción que modifica el estado compartido | La acción se envía al servidor | El servidor debe validarla, actualizar el estado autoritativo y comunicar el resultado a los clientes conectados. |
| 2 | Un cliente se conecta o recupera la conexión con una sesión activa | Solicita el estado actual al servidor | Debe sincronizar entidades, recursos, jugadores, temporizador y progreso sin requerir reiniciar la noche. |

## Historia de Usuario: US-10.2

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El jugador abre el menú de opciones | Consulta los ajustes disponibles | Debe poder configurar brillo, aberración cromática, volumen, reducción de efectos y opciones para disminuir el motion sickness. |
| 2 | El jugador modifica y confirma una opción | Regresa al juego o vuelve a abrir la aplicación | La configuración debe aplicarse y conservarse para las sesiones posteriores en ese dispositivo. |

## Historia de Usuario: US-11.1

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El jugador se encuentra dentro de una partida | Se renderiza la escena | El filtro visual de VHS o cámara antigua debe aplicarse sobre toda la imagen de manera continua. |
| 2 | El juego cambia de escena o de cámara durante la partida | Se muestra la nueva imagen | El filtro debe mantenerse activo sin dejar zonas de la imagen sin procesar. |

## Historia de Usuario: US-11.2

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocurre un evento definido como momento de tensión | El evento aumenta su nivel de peligro | Deben activarse la aberración cromática y la distorsión de lente con una intensidad acorde al nivel de tensión. |
| 2 | Finaliza el evento de tensión | El nivel de peligro vuelve a su estado normal | La aberración cromática y la distorsión deben regresar al nivel visual configurado para el estado normal. |

## Historia de Usuario: US-11.3

| N° Criterio de aceptación | Dado... | Cuando... | Entonces... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Una partida se encuentra en curso | Cambia el evento activo o el nivel de peligro | La banda sonora ambiental debe adaptarse al nuevo estado para acompañar la intensidad de la situación. |
| 2 | No existe un evento puntual de peligro | El jugador continúa explorando | Debe reproducirse la ambientación correspondiente al estado normal de la noche sin depender de efectos sonoros aislados. |

## 3.4 Criterios de completado.

Una historia de usuario se considera completada (DONE) únicamente cuando cumple todas las siguientes condiciones: - Todos los criterios de aceptación de la historia fueron ejecutados y cumplen el resultado esperado. - La implementación respeta la arquitectura cliente-servidor, las convenciones de código acordadas y las decisiones técnicas del proyecto. - El código y la documentación de la historia fueron revisados por al menos otro integrante del equipo, y todas las observaciones quedaron resueltas. - El código está integrado en la rama de QA, sin conflictos pendientes, y la solución compila y genera un build instalable. - Las pruebas unitarias, de integración y automatizadas definidas para la historia finalizan correctamente; los criterios principales están cubiertos con mocks cuando corresponde. - Se ejecutó una prueba funcional End to End con componentes o servicios reales y no se detectaron regresiones en funcionalidades relacionadas. - La funcionalidad fue probada en al menos un dispositivo compatible y, cuando corresponde, se validaron los permisos y el hardware involucrado: cámara, sensores, joystick Bluetooth, red LAN, micrófono o audio. - No existen fallas bloqueantes, críticas o de prioridad alta abiertas. Las fallas menores conocidas están documentadas y fueron aceptadas por el Product Owner. - La interfaz, los mensajes y el feedback visual y sonoro asociados son comprensibles, no impiden la jugabilidad y respetan las opciones de confort y reducción de efectos cuando aplican. - La funcionalidad se mantiene estable durante una sesión completa de juego de entre 5 y 10 minutos, sin cierres inesperados, bloqueos ni desincronizaciones relacionadas. - La documentación está actualizada e incluye la historia, sus criterios de aceptación, decisiones técnicas, configuraciones necesarias, evidencias de prueba y referencias a incidencias relacionadas. - La historia fue demostrada al Product Owner, recibió su aprobación y quedó registrada con estado DONE en la herramienta de seguimiento. Si alguna de estas condiciones no se cumple, la historia debe permanecer en revisión o en progreso y no puede marcarse como DONE.

# 4. Equipo e Interesados

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

## 4.1 Equipo de proyecto

| Rol de Scrum | Nombre y apellido |
| --- | --- |
| Product Owner | Cristian Marcelo Rios |
| Scrum master | Franco Nicolas Vallejos |
| Desarrollador | Máximo Augusto Bosch |
| Desarrollador | Giuliano Di Tommaso |

## 4.2 Matriz de interesados

Nombre Interesado

Empresa Google (ARCore)

Contacto Google for developers

Nombre Interesado

Empresa Unity

Contacto Unity Support

Nombre Interesado

Empresa Google (Google play)

Contacto Google Play support

Nombre Interesado

Empresa Apple (App Store)

Contacto 1-800-275-2273 (USA)

# 5. Release planning - Plan de versiones

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

## 5.1 Estimación Story Points

Que técnica utilizan. Por ej: planning poker, Fibonacci (1,2,3,5,8,13,21) o talles de camiseta (chico medio grande extra grande)

Para estimar las historias de usuario se utilizará la técnica de Planning Poker, empleando la siguiente escala de Story Points:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 y 100

| Story Points | Interpretación |
| --- | --- |
| 1 | Muy baja complejidad |
| 2 | Baja complejidad |
| 3 | Complejidad moderada |
| 5 | Complejidad media |
| 8 | Complejidad alta |
| 13 | Muy alta complejidad |
| 20 | Historia grande con incertidumbre |
| 40 | Épica o funcionalidad muy compleja |
| 100 | Funcionalidad extremadamente compleja que requiere dividirse |

Estimación por épica

| Épica | Story Points |
| --- | --- |
| Plataforma y Hardware | 13 |
| Escaneo de espacio físico | 20 |
| Sistema de linterna y batería | 13 |
| Entidad Sorken | 13 |
| Sistema de cordura | 13 |
| Entidad Arbmos | 13 |
| Entidad Veleth | 20 |
| Noches, dificultad y progresión | 8 |
| Multijugador y escalado | 40 |
| Infraestructura técnica | 40 |
| Efectos visuales y sonoros | 20 |
| Total | 188 |

## 5.2 Plan de versiones

En el archivo Excel Gantt.xlsx se encuentra detallado el cronograma de entregables definido para este proyecto.

| Release | Épicas |
| --- | --- |
| Release 1 - Escaneo de entorno | 1. Plataforma y Hardware 2. Escaneo de espacio físico |
| Release 2 - Prototipo sorken | 3. Sistema de linterna y baterías 4. Entidad Sorken |
| Release 3 - Prototipo Arbmos | 5. Sistema de cordura 6. Entidad Arbmos |
| Release 4 - Prototipo Veleth | 7. Entidad Veleth |
| Release 5 - Beta single player | 8. Noches, dificultad y progresión |
| Release 6 - Alpha | 9. Multijugador y escalado 10. Infraestructura técnica 11. Efectos visuales |

# 6. Plan de comunicaciones

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

## 6.1 Comunicaciones del proyecto

| Mensaje | Audiencia / Destinatario | Método / Medio | Frecuencia | Remitente del Mensaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Describe la información a ser comunicada | Detalla el o los destinatarios del mensaje (Ej: Equipo del proyecto) | Describe cómo será entregada dicha información (Ej: Escrito / vía e-mail) | Indica con qué frecuencia se envía dicha información (Ej: Quincenal) | Detalla el o los responsables de elaborar el mensaje |
| Daily meeting | Equipo de proyecto | WhatsApp (Asincrónico) | Diaria | Scrum master |
| Sprint Planning | Equipo de proyecto | WhatsApp / Microsoft Teams | Cada 2 semanas | Scrum master |
| Comunicaciones formales de la cátedra | Alumnos | Microsoft Teams / Presencial | A demanda | Equipo docente |
| Sprint Review / Demo | Equipo de proyecto y tutores | Microsoft Teams / Presencial | A demanda | Tutores |
| Reporte de avance a tutores | Equipo de proyecto y tutores | Microsoft Teams | Cada semana | Tutores |
| Retrospectiva de hito (cierre de cada Hito del plan a alto nivel) | Equipo de proyecto | WhatsApp / Microsoft Teams | Por hito (3-4 semanas) | Product Owner |

# 7. Experiencia de Usuario

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

## 7.1 Prototipo de navegación

También se encuentra en: Entregables > {fecha} > Componentes & Navegación > Navegacion.pdf

## 7.2 Wireframes Mockups

También se encuentra en: Entregables > {fecha} > Componentes & Navegación > Menus & Onboarding.pdf

También se encuentra en: Entregables > {fecha} > Componentes & Navegación > Single Player.pdf

También se encuentra en: Entregables > {fecha} > Componentes & Navegación > Multiplayer & HUD.pdf

# 8. Arquitectura de Software

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.1 Diagrama de Arquitectura

Para representar la arquitectura del sistema se utiliza el modelo C4, que permite describir una solución mediante distintos niveles de abstracción. Este enfoque facilita la comprensión tanto para perfiles técnicos como para interesados del negocio, comenzando por la relación del sistema con sus usuarios y plataformas externas, y avanzando posteriormente hacia sus contenedores y componentes internos.

Para este proyecto se presentan los niveles de Contexto, Contenedores y Componentes. El nivel de Código no se incluye porque su detalle se encuentra representado directamente en el repositorio y puede evolucionar durante la implementación.

### 8.1.1 Diagrama de contexto

El diagrama de contexto presenta el sistema completo como una única unidad y muestra su interacción con los jugadores y con las plataformas XR del dispositivo.

### 8.1.2 Diagrama de contenedores

El diagrama de contenedores divide la solución en sus principales bloques funcionales: autoría y escaneo del entorno, núcleo compartido de realidad aumentada, lobby y gameplay multijugador, almacenamiento local y comunicación en red.

### 8.1.3 Diagrama de componentes

El diagrama de componentes detalla las responsabilidades internas de cada contenedor y las relaciones entre los elementos implementados en el repositorio. Se destacan la máquina de estados del escáner, los constructores del mapa, la persistencia, la recalibración mediante imagen, el origen compartido y los componentes de red y gameplay.

## 8.2 Frameworks / Componentes utilizados

La solución está desarrollada sobre Unity y utiliza un conjunto acotado de paquetes para realidad aumentada, entrada de usuario e interfaz. Se incluyen únicamente las dependencias utilizadas de forma directa por el flujo vigente de escaneo, calibración, persistencia y juego multijugador.

### Dependencias externas directas

| Framework o paquete | Versión | Uso dentro del sistema |
| --- | --- | --- |
| Unity Editor / Runtime | 6000.4.4f1 | Motor principal. Administra escenas, componentes, renderizado, física, audio, serialización y compilación para Android e iOS. |
| AR Foundation | 6.5.0 | Capa AR multiplataforma: imágenes, raycasts, planos, anchors, oclusión y mallas del entorno. |
| Google ARCore XR Plugin | 6.5.0 | Proveedor AR para Android: cámara, planos, profundidad y puntos característicos. |
| Apple ARKit XR Plugin | 6.4.3 | Proveedor AR para iOS: seguimiento espacial, imágenes, oclusión y reconstrucción LiDAR. |
| Unity Input System | 1.19.0 | Entrada táctil, gamepad, joystick Bluetooth, sensores y controles XR. |
| Unity UI (uGUI) | 2.0.0 | Menús, paneles, botones, retícula e interfaces de escaneo, lobby y gameplay. |
| XR Core Utilities | 2.5.3 | XROrigin y utilidades comunes utilizadas por el seguimiento y la reconstrucción espacial. |
| XR Plugin Management | 4.5.2 | Selección e inicialización del proveedor XR correspondiente a cada plataforma. |

### APIs y módulos de plataforma

Las siguientes capacidades forman parte de Unity o de la biblioteca estándar de .NET, por lo que no requieren servicios externos adicionales:

Unity Physics. Raycasts, colliders, selección y detección de superficies físicas.

JsonUtility / JSON Serialize. Serialización y reconstrucción de ScanData y sus transformaciones relativas.

Image Conversion. Captura, codificación y lectura de la imagen física usada para calibración.

System.Net.Sockets y System.Net. Transporte TCP y descubrimiento UDP en la red local.

Sistema de archivos. Persistencia privada e intercambio de mapas JSON, PNG y MSCN.

Integraciones móviles

| Plataforma | Componente | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Android | MscnProvider.androidlib y AndroidManifest.xml | FileProvider para compartir o importar mapas sin exponer las rutas privadas de la aplicación. |
| iOS | MscnNative.mm e IOSBuildPostProcessor | Puente nativo para paquetes MSCN e incorporación de permisos de comunicación en red local. |

## 8.3 Infraestructura tecnológica

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Modelo de despliegue | Aplicación móvil local-first. Un dispositivo actúa como host de la sesión y los demás se conectan como clientes dentro de la misma red local. |
| Sistemas operativos | Android (API mínima 29) e iOS. El desarrollo y las pruebas de simulación se realizan desde Unity Editor en Windows. |
| Motor y runtime | Unity 6000.4.4f1, Built-in Render Pipeline. En Android se genera código nativo mediante IL2CPP para arquitectura ARM64; en iOS se exporta un proyecto Xcode. |
| Middleware XR | AR Foundation 6.5, ARCore XR Plugin 6.5 para Android y ARKit XR Plugin 6.4.3 para iOS, administrados mediante XR Plugin Management y XR Core Utilities. |
| Comunicación | Descubrimiento del host por UDP en la LAN y transporte de mensajes por TCP mediante un protocolo propio con framing. La sesión está prevista para 1 a 4 jugadores. |
| Lenguajes y configuración | C# para la aplicación Unity y la lógica de red; Objective-C++ para el puente nativo de iOS; XML y Gradle para manifiestos e integración Android. |
| Hardware | Smartphone con cámara, pantalla y sensores de movimiento; visor tipo Cardboard y joystick Bluetooth. En iOS compatible puede aprovecharse LiDAR para mejorar la captura espacial. |

### Topología de ejecución y red

Host: ejecuta la simulación autoritativa por ticks, crea y sincroniza las entidades y controla el inicio de la partida.

Clientes: descubren al host mediante anuncios UDP y establecen una conexión TCP para recibir estado, eventos y datos del mapa.

Mapa compartido: el host distribuye el paquete del escenario y la imagen física de referencia. Todos los dispositivos recalibran el contenido respecto de este WorldOrigin.

Alcance: la comunicación se limita a la misma red Wi-Fi/LAN; no requiere acceso a Internet para jugar ni para recuperar un escaneo guardado.

### Persistencia y gestión de datos

Los mapas se almacenan bajo Application.persistentDataPath/scans. Cada escaneo conserva su geometría y metadatos en <nombre>.json y la referencia visual en <nombre>.png; para compartir o importar un mapa se utiliza un paquete <nombre>.mscn. Las transformaciones se serializan relativas al ancla física, lo que permite reconstruir el escenario después de recalibrar la imagen de referencia.

## 8.4 Otros diagramas según corresponda

Además de las vistas C4 del punto 8.1, se incorporan dos diagramas UML complementarios. El primero explica el comportamiento temporal del escaneo y la recalibración; el segundo documenta la estructura que persiste y sus relaciones. Ambos reflejan el estado actual del repositorio.

### 8.4.1 Secuencia de escaneo, guardado y recalibración

La secuencia muestra la captura de la referencia física, la construcción del mapa, su persistencia local y la restauración posterior. El punto clave es que los objetos se reconstruyen bajo WorldOrigin y se realinean como una unidad cuando ARImageAnchor vuelve a detectar la imagen.

Figura 8.4-1. Ciclo de escaneo, persistencia y recalibración.

### 8.4.2 Modelo de datos anchor-relative

ScanData funciona como agregado persistido del mapa. WallData, CubeData, MarkerData y el punto de piso conservan coordenadas locales al ancla. Los marcadores dependen de una pared mediante wallId, u, v y side; las puertas se almacenan como rangos dentro de la pared propietaria.

Figura 8.4-2. Modelo persistido y relaciones relativas a WorldOrigin.

Fuente editable: Documentation/Arquitectura/8.4-Diagramas-Complementarios.drawio.

## 8.5 Estándar de codificación

El proyecto adopta las convenciones de Microsoft para C# adaptadas al ciclo de vida de Unity y a las restricciones específicas de realidad aumentada. El objetivo es mantener código legible, predecible y seguro para ejecución móvil, sin alterar los invariantes de anclaje, entrada o plataforma.

### Convenciones de C#

| Aspecto | Convención |
| --- | --- |
| Formato | Archivos UTF-8; indentación de 4 espacios; no usar tabulaciones; llaves en estilo Allman; una clase principal por archivo. |
| Tipos y miembros públicos | PascalCase para clases, estructuras, enumeraciones, métodos, propiedades y eventos. Las interfaces llevan prefijo I. |
| Campos y variables | _camelCase para campos privados; camelCase para parámetros y variables locales; PascalCase para constantes. |
| Encapsulamiento Unity | Preferir [SerializeField] private para configuración del Inspector. Evitar campos públicos mutables y exponer propiedades de solo lectura cuando corresponda. |
| Namespaces | Agrupar por dominio funcional, por ejemplo Scanner. El namespace debe ser coherente con la responsabilidad y la ubicación del archivo. |
| Orden interno | Campos y eventos; propiedades; métodos de ciclo de vida; API pública; auxiliares privados. Mantener juntas las funciones relacionadas. |
| Comentarios | Escribir comentarios breves en español para decisiones, invariantes y limitaciones. No repetir literalmente lo que ya expresa el código. |
| Errores y diagnóstico | Validar dependencias, usar retornos tempranos y emitir Debug.LogWarning o Debug.LogError con contexto accionable. Evitar excepciones repetitivas dentro de Update. |

### Reglas específicas de Unity y realidad mixta

Inicialización: usar Awake, OnEnable y Start con visibilidad privada. Cuando el orden sea relevante, declararlo mediante DefaultExecutionOrder y documentar la dependencia.

Singletons: seguir el patrón Instance y destruir componentes duplicados en Awake; no crear estados globales alternativos para la misma responsabilidad.

Entrada: utilizar exclusivamente Unity Input System. Todo lector de pulsaciones directas debe consultar UIBlocker.IsPointerOver para impedir que un toque de interfaz alcance la vista AR.

Coordenadas: persistir y transmitir posiciones relativas a WorldOrigin. Las conversiones entre espacio local y mundial deben pasar por ToRelative y ToWorld.

Raycasts: resolver impactos mediante RaycastResolver, que conserva la cascada LiDAR, ARRaycastManager y fallback. Los marcadores sobre paredes usan su proyección física específica.

Plataformas: encapsular comportamiento con #if UNITY_EDITOR, #if UNITY_IOS y símbolos equivalentes. Mantener funcional el stub de Editor sin introducirlo en builds móviles.

Compatibilidad IL2CPP: evitar GameObject.CreatePrimitive para visuales generados en runtime; construir meshes y colliders de forma explícita cuando el stripping pueda eliminar módulos físicos.

### Organización, control de cambios y validación

Assets: versionar scripts, escenas, prefabs, materiales, assets y sus archivos .meta; excluir Library, Temp, Logs, build y UserSettings.

Cambios: realizar cambios pequeños y cohesivos; no editar .csproj o .sln generados por Unity; conservar el español del código existente.

Validación: probar ScannerScene en Play Mode y verificar en dispositivos Android/iOS los cambios de AR, cámara, sensores, permisos o red local.

# 9. Plan de pruebas

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

## 9.1 Diseño y ejecución de escenario de prueba

### 9.1.1 Objetivo, alcance y enfoque

Objetivo: verificar que el producto cumpla los criterios de aceptación, preserve la alineación espacial y mantenga un comportamiento consistente en dispositivos móviles y sesiones LAN.

Alcance funcional: compatibilidad, joystick, orientación de linterna, captura y recalibración, persistencia, baterías, Sorken y cordura.

Alcance técnico: AR Foundation, WorldOrigin, archivos JSON/PNG/MSCN, permisos móviles, servidor autoritativo, transporte TCP/UDP y replicación de entidades.

Tipos de prueba: funcionales, integración, regresión, compatibilidad, usabilidad, rendimiento percibido y recuperación ante fallas.

Enfoque: ejecución basada en riesgo: primero criterios de prioridad alta y flujos bloqueantes; luego casos medios, negativos y de robustez.

### 9.1.2 Ambientes, dispositivos y datos de prueba

| Ambiente | Plataforma | Configuración | Uso principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Editor | Windows + Unity 6000.4.4f1 | ScannerScene con stub de AR/XR Simulation | Flujos de UI, FSM, persistencia y regresión rápida. |
| Android | Android 14 o superior; API mínima técnica 29 | ARCore 6.5, cámara, IMU y joystick Bluetooth | Captura física, permisos, entrada, rendimiento y almacenamiento. |
| iOS | iOS 17 o superior | ARKit 6.4.3; dispositivo con y sin LiDAR | Captura, red local, tracking de imagen y comparación LiDAR/no LiDAR. |
| Red LAN | Wi-Fi local estable y escenario con pérdida controlada | 1 host y hasta 3 clientes | Descubrimiento, mapa compartido, entidades, desconexión y reingreso. |

Datos mínimos de prueba:

Habitaciones: una simple rectangular y otra con obstáculos, puertas, marcadores y cambios de iluminación.

Referencias: imagen válida de alto contraste, imagen desenfocada, referencia parcialmente ocluida y referencia movida más de 50 cm.

Guardados: mapa nuevo, mapa reutilizado, paquete .mscn importado y archivo deliberadamente incompleto para prueba negativa.

Baterías: puntos libres, ocupados y cercanos al jugador; estados por encima y por debajo del 20 %.

Red: sesiones de 1, 2 y 4 jugadores, desconexión de cliente y pérdida temporal de conectividad.

### 9.1.3 Criterios de entrada, salida y registro

| Condición | Definición |
| --- | --- |
| Entrada | Build identificable; criterios baselinizados; ambiente preparado; datos y permisos disponibles; registro de logs habilitado. |
| Aprobación de caso | Resultado observado coincide con el esperado y la evidencia permite reproducir la verificación. |
| Falla de caso | Existe una diferencia funcional, visual, temporal o espacial respecto del resultado esperado; se crea un issue vinculado. |
| Salida | Todos los criterios de prioridad alta ejecutados; sin defectos críticos abiertos; fallas restantes documentadas y aceptadas por el equipo. |
| Regresión | Toda corrección debe reejecutar el caso fallido y los casos relacionados con el mismo componente o flujo. |

### 9.1.4 Matriz de casos derivados de criterios de aceptación

La columna Resultado esperado / estado registra el comportamiento objetivo y el estado inicial.

Compatibilidad, entrada y orientación

| ID / trazabilidad | Escenario y ejecución | Resultado esperado / estado | Evidencia y observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-001 US-1.1 / CA-1 | Instalar y abrir por primera vez en Android 14+, iOS 17+ y versiones inferiores. | Aceptar plataformas compatibles; bloquear versiones inferiores y mostrar el mensaje definido. | Captura del popup, SO, modelo y versión del build. |
| CP-002 US-1.1 / CA-2 | Tras el chequeo exitoso, provocar un desvío espacial superior a 50 cm y re observar la referencia antes y después de 30 s. | Corregir el mapa y respetar un intervalo mínimo de 30 s entre sincronizaciones. | Video con marcas físicas y timestamps. Revisar trazabilidad: el criterio parece corresponder a US-2.1. |
| CP-003 US-1.2 / CA-1 | Vincular un joystick Bluetooth antes de iniciar y ejecutar las acciones configuradas. | Detectar el joystick automáticamente y habilitar sus controles. | Video de entrada y registro del dispositivo. |
| CP-004 US-1.2 / CA-2 | Desconectar el joystick durante la partida, intentar controlar y volver a vincularlo. | Pausar, informar la desconexión y reanudar sin cerrar la aplicación. | Video completo y logs de conexión/reconexión. |
| CP-005 US-1.3 / CA-1 | Girar la cabeza en varios ejes durante una partida observando el haz. | La linterna acompaña la orientación de la cámara sin retraso perceptible. | Video a 60 fps y observación del evaluador. |
| CP-006 US-1.4 / CA-1 | Registrar simultáneamente el cambio de pose de cámara y la orientación de la linterna. | Latencia extremo a extremo menor a 100 ms. | Captura de alta velocidad o timestamps instrumentados. |

Escaneo, calibración y persistencia

| ID / trazabilidad | Escenario y ejecución | Resultado esperado / estado | Evidencia y observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-007 US-2.1 / CA-1 | Sin mapa previo, capturar la referencia y construir paredes de una habitación medida. | Generar el mapa y ubicar paredes con desviación máxima de 50 cm. | Plano de referencia, mediciones y capturas AR. |
| CP-008 US-2.1 / CA-2 | Durante una noche, mover la referencia o simular drift y volver a detectarla antes y después de 30 s. | Realinear el mapa sin acumular error y bloquear recalibraciones dentro del cooldown. | Video continuo, medición del error y timestamps. |
| CP-009 US-2.2 / CA-1 | Intentar comenzar una noche sin imagen principal registrada. | Impedir el inicio y solicitar el escaneo de referencia. | Captura del bloqueo y mensaje mostrado. |
| CP-010 US-2.2 / CA-2 | Completar un escaneo válido y presionar Comenzar. | Habilitar la partida y guardar localmente el modelo del entorno. | Video y presencia de JSON/PNG en almacenamiento privado. |
| CP-011 US-2.3 / CA-1 | En una partida activa, volver a detectar la referencia desde una pose desplazada. | Recalibrar sin reiniciar la partida ni perder estado de gameplay. | Video antes/después y continuidad del estado. |
| CP-012 US-2.4 / CA-1 | Finalizar una noche, cerrar/reabrir y seleccionar la siguiente noche. | Listar mapas guardados y reconstruir el seleccionado correctamente. | Capturas del listado y comparación geométrica. |

Linterna y baterías

| ID / trazabilidad | Escenario y ejecución | Resultado esperado / estado | Evidencia y observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-013 US-3.1 / CA-1 | Encender la linterna con batería completa y mantenerla activa. | Reducir la batería continuamente hasta agotarla. | Video o serie temporal del porcentaje. |
| CP-014 US-3.1 / CA-2 | Agotar la batería e intentar encender la linterna antes y después de recargar. | Apagar al 0 %, bloquear el encendido y habilitarlo únicamente después de recargar. | Video y estados de batería/linterna. |
| CP-015 US-3.3 / CA-1 | Descender la batería por debajo del 20 % y continuar usando la linterna. | Iniciar titilado y reducir progresivamente la intensidad. | Video y valores de intensidad/porcentaje. |
| CP-016 US-3.4 / CA-1 | Configurar al menos un punto válido y esperar el intervalo de generación. | Crear una batería en un punto aleatorio válido después de 30 s. | Video, timestamp e identificador del punto. |
| CP-017 US-3.4 / CA-2 | Mantener una batería disponible y forzar otra generación sobre el mismo punto. | No superponer una segunda batería mientras la anterior exista. | Capturas y logs del intento rechazado. |
| CP-018 US-3.5 / CA-1 | Apuntar a una batería a menos de 0,5 m, sin obstáculos, y presionar interacción. | Recogerla, eliminarla del entorno y recargar la linterna. | Video, distancia medida y cambio de batería. |
| CP-019 US-3.6 / CA-1 | Mantener tres baterías sin recoger y forzar un nuevo ciclo de generación. | No generar una cuarta batería. | Captura de las tres entidades y log del intento. |
| CP-020 US-3.7 / CA-1 | Ubicar al jugador a menos de 1 m de un punto y forzar la generación allí. | No generar la batería en ese punto cercano. | Medición de distancia y log de descarte. |

Sorken: ingreso, persecución y muerte

| ID / trazabilidad | Escenario y ejecución | Resultado esperado / estado | Evidencia y observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-021 US-4.2 / CA-1 | Durante un intento de ingreso, iluminar a Sorken durante 3 s continuos. | Retirar a Sorken y finalizar el intento. | Video con temporizador y transición de estado. |
| CP-022 US-4.2 / CA-2 | Iluminar menos de 3 s, retirar el haz y volver a iluminar. | Conservar el progreso y exigir únicamente el tiempo restante. | Video y valor acumulado del contador. |
| CP-023 US-4.3 / CA-1 | Mantener a Sorken a 3 m o menos sin ahuyentarlo durante más de 5 s. | Permitir su ingreso al entorno. | Video, distancia y timestamps. |
| CP-024 US-4.5 / CA-1 | Permitir el ingreso y desplazarse detrás de paredes, puertas y cubos. | Perseguir rodeando obstáculos a aproximadamente 0,5 m/s. | Trayectoria, medición de velocidad y video. |
| CP-025 US-4.5 / CA-2 | Con Sorken dentro y a menos de 3 m, iluminarlo durante más de 5 s. | Retirarlo y habilitar futuros intentos de ingreso. | Video y transiciones de estado replicadas. |
| CP-026 US-4.5 / CA-3 | Iluminar menos de 5 s, retirar el haz y reanudar. | Mantener el contador y completar únicamente el tiempo restante. | Video y valor acumulado del contador. |
| CP-027 US-4.6 / CA-1 | Durante la persecución, permitir que Sorken se acerque a menos de 0,5 m. | Finalizar la partida del jugador y mostrar la pantalla de muerte. | Video, distancia y captura de la pantalla. |

Cordura

| ID / trazabilidad | Escenario y ejecución | Resultado esperado / estado | Evidencia y observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-028 US-5.2 / CA-1 | Apagar la linterna durante más de 3 s y mantenerla apagada varios intervalos. | Descontar el porcentaje configurado por cada intervalo adicional de 3 s. | Serie temporal de cordura, linterna y configuración. |
| CP-029 US-5.4 / CA-1 | Perder cordura mediante distintos eventos y finalizar cada evento. | Disminuir la cordura sin permitir recuperación durante la misma noche. | Registro de valores antes/después de cada evento. |
| CP-030 US-5.4 / CA-2 | Finalizar una noche con cordura reducida e iniciar la siguiente. | Restablecer la cordura a 100 % al comenzar la nueva noche. | Captura del cierre y del valor inicial siguiente. |

### 9.1.5 Casos técnicos complementarios

| ID / trazabilidad | Escenario y ejecución | Resultado esperado / estado | Evidencia y observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-001 Anclaje | Cargar un mapa y perder/recuperar la imagen de referencia. | WorldOrigin se desprende del ancla anterior, conserva la escena y la realinea al recuperar tracking. | Video y logs de ARImageAnchor/WorldOrigin. |
| IT-002 Persistencia | Guardar, cerrar la aplicación y cargar el mismo mapa. | JSON y PNG reconstruyen paredes, cubos, marcadores y piso con coordenadas locales equivalentes. | Comparación de ScanData y capturas antes/después. |
| IT-003 Intercambio MSCN | Exportar un mapa, importarlo en otro dispositivo y cargarlo en DisplayOnly. | El cliente reconstruye el mapa; los marcadores permanecen útiles para spawn sin controles de edición visibles. | Paquete, video en ambos equipos y logs. |
| IT-004 LAN 1-4 | Crear una sala y conectar sucesivamente tres clientes. | Todos descubren al host, reciben mapa/configuración y alcanzan estado ready. | Video conjunto, IP/puerto y logs de sesión. |
| IT-005 Desconexión | Desconectar un cliente durante gameplay y mantener al host activo. | La sesión restante continúa; la entidad del cliente se elimina o queda en el estado definido sin reiniciar la noche. | Logs de despawn y continuidad del host. |
| IT-006 Entidades | Generar y retirar Sorken/baterías con clientes conectados. | Spawn, pose anchor-relative, estado y despawn coinciden en todos los peers. | Grabación sincronizada y snapshots de red. |
| IT-007 Android | Denegar y luego conceder cámara; repetir instalación y carga de mapa. | La aplicación informa el permiso faltante y recupera el flujo sin corrupción del guardado. | Capturas del sistema y logcat. |
| IT-008 iOS | Denegar y luego conceder red local; intentar descubrir una sala. | Sin permiso no descubre; al concederlo, LanDiscovery funciona sin reinstalar. | Capturas de permisos y logs Xcode. |
| IT-009 Entrada UI | Tocar controles IMGUI mientras están activos los lectores de taps AR. | UIBlocker evita que el mismo toque coloque, seleccione o mueva objetos detrás de la interfaz. | Video y logs de modo/selección. |
| IT-010 Regresión | Ejecutar ScannerScene en Editor con stub tras cambios de persistencia o red. | El flujo Calibrating → Idle, autoría, guardado y carga sigue operativo sin errores por frame. | Video de Play Mode y consola limpia. |

## 9.2 Seguimiento de fallas

Toda diferencia entre el resultado esperado y el observado se registrará en el issue tracker del equipo. El defecto debe vincularse con el caso de prueba, la historia de usuario y el criterio de aceptación correspondiente.

### 9.2.1 Información obligatoria del issue

Identificación: título breve, ID del caso, US/CA, versión de la aplicación y número de build.

Ambiente: dispositivo, sistema operativo, backend AR, uso de LiDAR, rol host/cliente y condiciones de red.

Reproducción: precondiciones, datos utilizados y pasos numerados mínimos para reproducir.

Resultado: comportamiento esperado, comportamiento obtenido y frecuencia de reproducción.

Evidencia: capturas o video, logs de Unity/logcat/Xcode, timestamps y archivos de mapa cuando correspondan.

Responsabilidad: severidad, prioridad, responsable y vínculo al commit o pull request de corrección.

### 9.2.2 Clasificación de severidad

| Severidad | Criterio | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Impide iniciar o continuar: pérdida/corrupción de mapa, crash, desalineación peligrosa, host inutilizable. | Bloquea entrega y requiere atención inmediata. |
| Alta | Criterio principal incumplido sin alternativa: calibración, controles, muerte, persistencia o sincronización incorrecta. | Corregir antes del cierre del incremento. |
| Media | Función degradada con alternativa o defecto visual/temporal que afecta la experiencia, pero permite continuar. | Planificar dentro del incremento o siguiente versión. |
| Baja | Detalle cosmético, texto, ajuste menor o mejora sin impacto funcional relevante. | Priorizar según capacidad del equipo. |

### 9.2.3 Flujo de resolución y trazabilidad

| Estado | Condición |
| --- | --- |
| Nuevo | El tester registra el defecto con evidencia completa. |
| Triaged | El equipo confirma reproducibilidad, severidad, prioridad y responsable. |
| En progreso | Se implementa la corrección en una rama asociada al issue. |
| Listo para revalidar | La corrección está disponible en un build identificable. |
| Cerrado | El caso original y su regresión relacionada resultan aprobados. |
| Reabierto | La falla persiste, reaparece o la corrección genera un efecto secundario. |

La matriz deberá mantenerse viva durante cada campaña: fecha, ejecutor, build, dispositivo, resultado y enlace al issue constituyen la evidencia mínima de trazabilidad. Ningún caso se considerará aprobado únicamente por inspección del código.

# 10. Manual Instalación

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

Este manual describe cómo preparar el entorno de desarrollo, abrir el proyecto, ejecutar la solución en el Editor y generar instalaciones para Android e iOS. Las instrucciones corresponden al estado actual del repositorio y separan la validación del escáner de realidad mixta del flujo heredado de lobby y multijugador.

## 10.1 Alcance y prerrequisitos

La instalación requiere el código fuente completo y las herramientas específicas de la plataforma de destino. Unity restaura automáticamente las dependencias declaradas en Packages/manifest.json al abrir el proyecto.

| Destino | Requisitos | Configuración verificada | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo | Git, Unity Hub y Unity 6000.4.4f1. | AR Foundation/ARCore 6.5; ARKit 6.4.3; Input System 1.19. | No editar los archivos .sln o .csproj generados por Unity. |
| Android | Android Build Support, SDK, NDK, OpenJDK y dispositivo compatible con ARCore. | IL2CPP, ARM64 y API mínima 29. | La campaña de aceptación definida en 3.3 exige Android 14 o superior. |
| iOS | macOS, iOS Build Support, Xcode, cuenta de desarrollo y dispositivo compatible con ARKit. | ARKit obligatorio; bundle iOS com.equipo112.mortuorium. | La campaña de aceptación exige iOS 17 o superior; revisar el Deployment Target antes de liberar. |
| LAN | Todos los dispositivos en la misma red Wi-Fi y sin aislamiento entre clientes. | UDP 47777 para descubrimiento y TCP 7777 como puerto de juego predeterminado. | Permitir cámara y red local cuando el sistema operativo lo solicite. |

## 10.2 Obtención y apertura del proyecto

Clonar el repositorio o descargar una copia versionada y seleccionar la rama o etiqueta que se desea instalar.

En Unity Hub, elegir Add project from disk y seleccionar la carpeta raíz que contiene Assets, Packages y ProjectSettings.

Abrir el proyecto exclusivamente con Unity 6000.4.4f1. Si falta el módulo de la plataforma objetivo, instalarlo desde Unity Hub antes de continuar.

Esperar la importación y resolución de paquetes. Confirmar que la consola no presente errores de compilación.

Verificar en Build Profiles/Build Settings que estén incluidas NightMenuScene, SampleScene y ScannerScene. No modificar su orden sin revisar el flujo de arranque.

Confirmar que Active Input Handling permanezca configurado en Input System Package y que los loaders XR de ARCore/ARKit estén habilitados para sus plataformas.

## 10.3 Ejecución y validación en el Editor

El Editor permite verificar la interfaz, la máquina de estados, la persistencia y parte de la regresión sin instalar en un teléfono. No reemplaza las pruebas de cámara, tracking, sensores, permisos o red sobre hardware real.

Abrir Assets/Scenes/ScannerScene.unity y presionar Play.

Esperar aproximadamente un segundo: ARImageAnchor.EditorStub simula la adquisición del ancla y el flujo debe avanzar de Calibrating a Idle.

Ejecutar los recorridos de creación, edición, guardado y carga. Los elementos reconstruidos deben permanecer bajo WorldOrigin.

Detener Play Mode y revisar la consola. No deben existir excepciones repetidas ni accesos a UnityEngine.Input, ya que el proyecto utiliza exclusivamente Input System.

Para revisar el lobby o el multijugador heredado, abrir SampleScene por separado. Ese subsistema no sustituye el flujo activo de ScannerScene.

## 10.4 Compilación e instalación en Android

Conectar un dispositivo con depuración USB habilitada o preparar la salida para distribución.

En File > Build Profiles/Build Settings, seleccionar Android y ejecutar Switch Platform.

En Player Settings, verificar IL2CPP, arquitectura ARM64, API mínima 29, ARCore habilitado y orientación automática. Para una entrega, definir un Application Identifier Android propio y una firma válida; no utilizar identificadores o claves de desarrollo predeterminados.

Mantener el AndroidManifest.xml del repositorio: Unity lo combina con el manifest generado para registrar la actividad, la importación y el uso compartido de archivos .mscn.

Elegir Build And Run para instalar directamente o Build para generar APK/AAB. Como alternativa de desarrollo puede instalarse un APK con adb install -r <archivo.apk>.

En el primer inicio, conceder cámara. Verificar captura de referencia, escaneo, guardado/carga y apertura de un paquete .mscn.

## 10.5 Compilación e instalación en iOS

En un equipo macOS con Xcode, instalar iOS Build Support para Unity 6000.4.4f1 y seleccionar iOS en Build Profiles/Build Settings.

Verificar el Bundle Identifier, la versión, el número de build, ARKit requerido y el Deployment Target compatible con los dispositivos definidos por el proyecto. El repositorio registra actualmente 26.0; debe revisarse antes de una liberación para alinearlo con el criterio iOS 17 o superior.

Ejecutar Build y seleccionar una carpeta nueva para exportar el proyecto Xcode.

Comprobar que IOSBuildPostProcessor finalice sin errores. El proceso agrega NSLocalNetworkUsageDescription, servicios Bonjour y el tipo documental .mscn al Info.plist.

Abrir el proyecto exportado en Xcode, seleccionar el equipo de firma, conservar un bundle único y elegir un dispositivo físico como destino.

Compilar y ejecutar desde Xcode. En el primer inicio, conceder cámara y red local; luego validar tracking de imagen, recalibración y descubrimiento LAN.

## 10.6 Distribución, datos y desinstalación

Android: usar APK firmado para distribución directa o AAB firmado para una tienda. Las builds de desarrollo pueden instalarse con Build And Run o adb.

iOS: distribuir mediante Xcode, TestFlight o App Store Connect según el perfil de aprovisionamiento disponible.

Datos locales: los escaneos se guardan en Application.persistentDataPath/scans como <nombre>.json y <nombre>.png. Los paquetes .mscn permiten trasladar un mapa entre dispositivos.

Desinstalación: el sistema operativo elimina el almacenamiento privado de la aplicación. Exportar los mapas importantes antes de desinstalar o borrar los datos de la app.

## 10.7 Verificación posterior a la instalación

La aplicación inicia sin cierres ni errores persistentes en los logs.

Los permisos de cámara y, en iOS, red local se solicitan y pueden concederse correctamente.

La imagen de referencia se registra, el entorno se construye y el mapa puede guardarse y volver a cargarse.

Una nueva detección de la referencia realinea la escena completa respecto de WorldOrigin sin perder objetos.

La exportación, importación y apertura de archivos .mscn conserva la estructura esperada del mapa.

## 10.8 Diagnóstico de problemas frecuentes

| Síntoma | Comprobación | Acción recomendada |
| --- | --- | --- |
| El proyecto no compila al abrir. | Versión exacta del Editor y paquetes restaurados. | Abrir con Unity 6000.4.4f1, completar la resolución de paquetes y corregir primero el error inicial de consola. |
| AR no inicia o no detecta la referencia. | Compatibilidad ARCore/ARKit, permiso de cámara, iluminación y contraste de la imagen. | Habilitar el loader correcto, conceder cámara y repetir con una referencia nítida y estable. |
| La sala LAN no aparece. | Misma Wi-Fi, permiso de red local, firewall y aislamiento de clientes. | Permitir UDP 47777 y TCP 7777; en iOS confirmar las claves inyectadas en Info.plist. |
| El mapa guardado no aparece. | Nombre, ruta privada y posible reinstalación/borrado de datos. | Revisar logs de ScanSerializer y restaurar mediante un paquete .mscn exportado previamente. |
| Android no genera la build. | Android Build Support, SDK/NDK/OpenJDK, IL2CPP y ARM64. | Instalar los módulos desde Unity Hub y volver a generar en una carpeta de salida limpia. |
| iOS falla al firmar o instalar. | Team, certificados, provisioning profile, bundle y Deployment Target. | Corregir Signing & Capabilities en Xcode y seleccionar un dispositivo físico compatible. |

# 11. Hoja de Ruta

Mortuorium — hoja de ruta 2026

De la base espacial persistente al alpha multijugador

| 01 · FUNDACIÓN R1 · Escaneo de entorno Base espacial y hardware listos para construir gameplay. | 02 · BUCLE DE TERROR R2 — R5 · Sorken, Arbmos, Veleth y beta Amenazas, recursos y progresión se integran de forma incremental. | 03 · PRODUCTIZACIÓN R6 · Alpha transversal Infraestructura, multijugador y acabado audiovisual convergen al cierre. |
| --- | --- | --- |

## Detalle por release

Cada release incorpora un incremento verificable; la Release 6 se ejecuta en paralelo desde agosto y consolida el alpha técnico al 1 de octubre.

| Release | Ventana | Épicas | US | Resultado objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 - Escaneo de entorno | 11 jun 25 jun | 1. Plataforma y Hardware 2. Escaneo de espacio físico | US-1.x US-2.x | Base espacial capturada y reutilizable. |
| R2 - Prototipo sorken | 25 jun 23 jul | 3. Sistema de linterna y baterías 4. Entidad Sorken | US-3.x US-4.x | Primer bucle jugable de amenaza y defensa. |
| R3 - Prototipo Arbmos | 23 jul 20 ago | 5. sistema de cordura 6. Entidad Arbmos | US-5.x US-6.x | Presión de cordura y segunda entidad integradas. |
| R4 - Prototipo Veleth | 20 ago 3 sep | 7. Entidad Veleth y libro del ritual | US-7.x | Objetivo de defensa del ritual y tercera amenaza. |
| R5 - Beta single player | 3 sep 17 sep | 8. Noches, dificultad y progresión | US-8.x | Noches, dificultad y progresión listas para beta. |
| R6 - Alpha | 20 ago 1 oct | 10. Infraestructura técnica 11. Efectos visuales y sonoros 9. Multijugador y escalado | US-10.x US-11.x US-9.x | Alpha técnica con red, escalado y pulido audiovisual. |

## Dependencias de ejecución

| BASE BLOQUEANTE R1 habilita el posicionamiento, la persistencia y los puntos de interacción de todas las releases posteriores. | SECUENCIA DE CONTENIDO R2 a R5 agregan amenazas y sistemas en orden; cada incremento debe conservar la regresión del anterior. | FRENTE PARALELO R6 absorbe los resultados de R4 y R5 mientras avanza infraestructura, efectos y multijugador hasta el alpha. |
| --- | --- | --- |

# Anexos I. Retrospectiva

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

| DD-MM-AAAA - Retrospectiva #1 |  |
| --- | --- |
| ¿Qué hicimos bien? |  |
| ¿Qué podemos mejorar? |  |
| Ideas y propuestas |  |
| ROI (retorno de la inversión) Indicar número del 2 al -2 de como fué la retrospectiva respecto al tiempo invertido |  |

| DD-MM-AAAA - Retrospectiva #1 |  |
| --- | --- |
| ¿Qué hicimos bien? |  |
| ¿Qué podemos mejorar? |  |
| Ideas y propuestas |  |
| ROI (retorno de la inversión) Indicar número del 2 al -2 de como fué la retrospectiva respecto al tiempo invertido |  |

# Anexos II. Riesgos

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

| Descripción del riesgo | Criticidad | Responsable |
| --- | --- | --- |

# Anexos III. Minuta de reunión

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

Minutas de reunión #1

ASISTENTES

| NOMBRE Y APELLIDO | ÁREA/SECTOR | PRESENTE: SI/NO |
| --- | --- | --- |

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

DATOS DE LA REUNIÓN

FECHA:

MINUTA ELABORADA POR:

TEMAS TRATADOS Y PRINCIPALES ACUERDOS:

SEGUIMIENTO Y TEMAS PENDIENTES:

| RESPONSABLE | COMPROMISO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| ... | ... | ... |

PRÓXIMA REUNIÓN: A definir.

# Anexos IV. Paper investigación

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

Incluir en una imagen el póster técnico e incluir el paper de investigación si aplica.